생성 모델: Claude Sonnet 4.6    |    생성 일시: 2026. 2. 27. 오후 2:20:47

AI 입시 전략 컨설턴트 사업기획서 (풀버전)

1. 핵심 요약 (Executive Summary)

서비스 한 줄 요약

> AI 에이전트가 고등학생의 목표 대학·학과에 맞춰 고1 입학부터 고3 수시·정시 지원까지 3년간의 입시 전략 수립, 학생부(세특·행특) 관리, 고교학점제 과목 선정, 합격률 실시간 예측을 원스톱으로 코칭하는 SaaS 기반 AI 입시 컨설팅 플랫폼

핵심 가치

① 해결하는 문제 (Pain Point)

| # | 문제 | 심각성 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 매년 변경되는 200여 개 대학 입시 요강을 학생·학부모가 독자 분석 불가 | 정보 비대칭 → 입시 결과 격차로 직결 |
| P2 | 세특·행특에 어떤 탐구 주제·키워드가 목표 학과에 유리한지 판단 수단 전무 | 학종이 상위 15개 대학 선발의 40~70% 차지 [3] |
| P3 | 고교학점제 전면 시행(2025년~)으로 과목 선택 자유도 급증했으나 전략적 과목 조합 가이드 부재 | 수강 과목이 학생부·학종 평가와 직결 |
| P4 | 오프라인 컨설팅 1회 50~200만 원, 연 500만 원↑ [6] / 일회성·팔로업 부재·수도권 편중 | 저소득·비수도권 학생 구조적 불이익 |
| P5 | 학종 합격 가능성을 수치로 객관화하는 도구 전무 (기존 모의지원은 수능 기반 정시 전용) | 감(感) 의존 의사결정으로 대학·학과 선택 실패 리스크 |
| P6 | 고1~고3 3년간 수백 개 실행 과제 관리 체계 전무 → 마감 누락·실행 공백 빈번 | 체계 부재가 입시 결과에 직접 영향 |

② 해결 방식 (Solution)

```

[입력] 목표 대학·학과 설정 + 현재 내신·수능 모의 성적 + 학생부 현황 업로드

│

▼

[AI 분석] 목표 대학 3개년 입시 요강 자동 파싱 → 전형별 평가 요소·반영 비율 시각화

│

▼

[AI 전략 수립] 합격자 세특 패턴 DB 기반 → 학기별 탐구 주제·과목 조합·활동 목록 자동 생성

│

▼

[실행 관리] 고1~고3 월별 체크리스트 자동 생성 → 카카오톡·앱 푸시 리마인더

│

▼

[합격률 예측] 실행 이력 누적 → 수시(학종)·정시 통합 합격 확률 실시간 동적 업데이트

│

▼

[시뮬레이션] 목표 변경 시 기존 활동 재활용률 분석 → 전략 수정 최소화 안내

```

③ 기존 대비 우위 요약

| 비교 기준 | 오프라인 컨설팅 (최선 대안) | 본 서비스 | 개선 배율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비용 (연간) | 500만 원↑ [6] | 46.8~178.8만 원 | 1/3~1/10 수준 |
| 서비스 지속성 | 1~2회 일회성 | 3년 365일 상시 | 기간 30배↑ |
| 합격률 예측 범위 | 전문가 주관 판단 | 학생부+수능 ML 통합 예측 | 수시 학종 예측 업계 최초 |
| 지역 접근성 | 서울·수도권 편중 | 전국 24/7 웹·앱 | 지역 격차 완전 해소 |
| 실행 관리 | 팔로업 전무 | AI 체크리스트·리마인더 자동화 | 0 → 완전 체계화 |

목표 시장·목표 사용자 수

시장 규모 요약

| 구분 | 규모 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| TAM (고등학생 대입 관련 사교육 전체) | 약 10조 원 | 사교육비 27.1조 원 × 고등학교 비중 37% [1] |
| SAM (온·오프라인 대입 컨설팅·입시 정보 서비스) | 약 1조 5천억 원 | 업계 추정치 |
| SOM (3년 차 현실적 점유 목표) | 약 300~500억 원 | B2C 3만 명 + B2B + 부가 수익 합산 |

목표 사용자 수 (단계별)

| 시점 | 유료 구독자 (B2C) | B2B 계약 기관 | 연간 매출 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 론칭 후 6개월 | 1,000명 | — | MRR 약 7천만 원 |
| 1년 차 말 | 5,000명 | 시범 학교 10개교 | MRR 약 3.5억 원 |
| 2년 차 말 | 15,000명 | 계약 학교 50개교, 화이트라벨 5개사 | 연 매출 약 130억 원 |
| 3년 차 말 | 30,000명 | 계약 학교 200개교, 화이트라벨 20개사 | 연 매출 약 300억 원 |

1차 타깃 세그먼트 우선순위

```

Priority 1 ─ 수도권 고2~고3 학생 및 학부모 (즉각적 입시 필요성 → 전환율 최고)

Priority 2 ─ 비수도권 고1~고2 (오프라인 컨설팅 접근 불가 → 대안 수요 명확)

Priority 3 ─ 고등학교 진학 담당 교사 (B2B 채널 → 학교 단위 Lock-in 효과)

Priority 4 ─ 입시 학원·개인 컨설턴트 (화이트라벨·API → 수익 다각화)

```

초기 투자 및 핵심 인력

- 초기 개발·론칭까지 소요 자금: 약 8억 원 (18개월 기준, 업계 추정치)

- 인건비: 약 5.5억 원 (핵심 인력 11명 × 평균 급여 기준)

- AI/LLM API 비용: 약 0.8억 원

- 인프라·서버: 약 0.5억 원

- 마케팅·데이터 수집: 약 0.7억 원

- 기타 운영비: 약 0.5억 원

- 핵심 인력 구성

| 역할 | 인원 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| AI/ML 엔지니어 | 3명 | LLM 파이프라인, RAG 구축, 합격률 예측 모델 개발 |
| 백엔드 엔지니어 | 2명 | API 서버, 데이터 파이프라인, NEIS 연동 |
| 프론트엔드 엔지니어 | 2명 | 웹 대시보드, 모바일 앱 (React Native) |
| 입시 도메인 컨설턴트 | 2명 | 입시 요강 DB 구축, AI 출력물 검증, 세특 패턴 설계 |
| PM | 1명 | 제품 로드맵 관리, 이해관계자 조율 |
| UX/UI 디자이너 | 1명 | 사용자 경험 설계, 디자인 시스템 구축 |

주요 리스크 (Devil's Advocate)

- 합격률 예측 신뢰도 리스크: 학종은 정성 평가 비중이 절대적이라 ML 모델의 예측 정확도가 실제 수시 결과와 크게 괴리될 경우, 오예측 기반 의사결정으로 학생 피해 → 법적 책임·브랜드 신뢰 붕괴로 직결

- 세특·행특 AI 코칭의 교육당국 규제 리스크: AI가 생성한 세특 문장을 학생이 교사에게 제출하는 행위가 학생부 허위 기재로 판정될 경우 서비스 자체가 교육부 규제 대상 또는 금지 사례로 지목될 위험

- 초기 데이터 부재로 인한 서비스 품질 악순환: 합격자 세특 패턴 DB·예측 모델 모두 충분한 실데이터 없이 출시 시 낮은 품질 → 초기 이탈률 급등 → 데이터 축적 지연의 악순환 구조

- 고비용 LLM API 의존에 따른 단위 경제성 붕괴: 월 3.9만 원 Starter 플랜 사용자 1인당 세특 추천·챗봇·요강 분석 등 LLM 호출 비용이 수익을 초과하는 구조적 역마진 발생 가능성

- 입시 제도 급변 리스크: 정부의 학종 축소·수능 전형 확대·고교학점제 수정 등 정책 변화 시 핵심 가치 제안 자체가 무력화되는 단일 시장 의존 구조의 취약성

2. 트렌드 (Trend)

2.1 시장 트렌드 (Market Trend)

- 사교육 시장 역대 최고치 경신

- 2023년 한국 초·중·고 사교육비 총액 27조 1천억 원, 전년 대비 4.5% 증가로 통계 작성 이래 최고치 기록 [1]

- 고등학생 1인당 월평균 사교육비 46.1만 원 (2023년 기준), 2021년 38.8만 원 대비 2년간 약 18.8% 상승 [1]

- 입시 컨설팅·논술 등 대입 직결 사교육 비중이 전체 사교육비 증가분의 주요 동인으로 작용

- 고교학점제 전면 시행으로 과목 선정 컨설팅 수요 급증

- 2025학년도 고1부터 고교학점제 전면 적용, 학생 개인별 과목 선택이 학생부 및 입시 전략과 직결 [2]

- 기존 문·이과 구분 폐지 → 수십 가지 과목 조합 가능 → 전략적 과목 선택의 중요성 대폭 증가

- 교사 1인당 담당 학생 수 과다로 개인별 과목 설계 지원 현실적 한계 존재

- 학생부종합전형(학종) 비중 확대 및 세특·행특 중요성 심화

- 2025학년도 수시 학생부종합전형 전국 4년제 대학 기준 모집 비율 약 24.3% [3]

- 서울대·연세대·고려대 등 상위 15개 대학의 학종 선발 비율 40~70% 수준으로, 상위권일수록 학종 의존도 높음 [3]

- 세부능력 및 특기사항(세특)·행동특성 및 종합의견(행특)의 질적 관리가 합불을 결정짓는 핵심 변수로 부상

- 에듀테크 시장 고성장 지속

- 글로벌 에듀테크 시장 2024년 약 1,422억 달러, 2030년 3,489억 달러 전망 (CAGR 약 16.3%) [4]

- 국내 에듀테크 시장 2023년 약 8조 원 규모로 추정, 연평균 두 자릿수 성장세 유지 [4]

- AI 기반 개인화 학습·컨설팅 플랫폼으로의 수요 이동 가속화

- 정부 정책 환경: 공교육 내실화 vs. 사교육 수요 증대의 역설

- 정부의 킬러문항 배제·수능 개편 논의 등 입시 제도 변화 지속 → 불확실성 증가로 전문 가이던스 수요 오히려 확대

- 지역 교육 격차 해소 정책 강화 → 비수도권 학생의 온라인 컨설팅 접근 수요 증가

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사교육비 총액 (조 원) | 23.4 | 26.0 | 27.1 | 전년비 4.5%↑ [1] |
| 고등학생 1인당 월평균 (만 원) | 38.8 | 43.0 | 46.1 | [1] |
| 에듀테크 시장 (조 원, 국내) | ~6 | ~7 | ~8 | 업계 추정치 [4] |
| 학종 전국 평균 모집 비율 (%) | 약 22.7 | 약 23.5 | 약 24.3 | 수시 기준 [3] |
| 글로벌 에듀테크 (억 달러) | 약 899 | 약 1,044 | 약 1,214 | CAGR ~16.3% [4] |

2.2 기술 트렌드 (Tech Trend)

- 생성형 AI·대규모 언어모델(LLM) 상용화 가속

- GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet/Opus, Gemini 1.5 Pro 등 최신 LLM의 문서 분석·자연어 생성 정확도가 상용 서비스 적용 가능 수준에 도달 [5]

- 입시 요강(PDF·표 형식)의 자동 파싱·분석, 세특 문장 생성 코칭 등 본 서비스 핵심 기능에 직접 적용 가능

- AI 튜터링 시장 2023년 약 22억 달러 → 2030년 약 95억 달러 전망 (CAGR 약 23.5%) [5]

- RAG(검색 증강 생성) 기술의 도메인 특화 AI 구축 지원

- Retrieval-Augmented Generation 기술 성숙으로 대학별 입시 요강·합격자 데이터 등 도메인 전용 지식베이스 기반의 정확한 맞춤 답변 구현 가능 [5]

- 연도별 요강 변경사항 자동 감지·업데이트 파이프라인 구축에 활용

- 환각(Hallucination) 감소 효과로 입시 정보의 신뢰도·정확도 확보에 핵심 기술로 기능

- AI 에이전트(Agent) 패러다임 부상

- 단순 질의응답 챗봇 → 다단계 추론·계획 수립·자율 실행이 가능한 AI 에이전트 패러다임으로 전환 [5]

- LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen 등 에이전트 프레임워크 생태계 급속 확장

- 3년 입시 로드맵 수립처럼 다단계 분석·계획·실행 관리가 필요한 복잡한 태스크에 최적 적용 가능

- 오케스트레이션 기반 멀티에이전트 구조로 기능별 전문 에이전트(요강 분석 에이전트, 세특 코칭 에이전트, 예측 에이전트 등) 분리 운용 가능

- 머신러닝 기반 예측·추천 모델의 성숙

- 합격자 성적·학생부 패턴 데이터 기반 합격률 예측 모델 구축 기술 성숙 단계 도달

- 협업 필터링·콘텐츠 기반 추천 알고리즘을 통한 개인화 과목·활동 추천 정확도 향상

- 실행 이력 누적에 따른 모델 고도화 구조(Feedback Loop) 구현 용이

- OCR·문서 파싱·멀티모달 AI 기술 성숙

- 학생부·성적표·입시 요강(PDF, 이미지) 자동 인식·구조화 처리 가능 수준 도달

- GPT-4o Vision 등 멀티모달 LLM 활용 시 스캔 문서·표 이미지도 정확하게 파싱 가능

- 학생 성적표·학생부 수동 입력 부담 대폭 절감 → 사용자 온보딩 마찰 최소화

- 클라우드·SaaS 인프라 비용 하락으로 창업 허들 감소

- AWS, GCP, Azure 등 주요 클라우드의 AI 추론 API 비용 지속 하락 → LLM 활용 서비스의 단위 원가 감소

- 서버리스·컨테이너 기반 아키텍처로 초기 인프라 투자비용 최소화 가능

| 기술 영역 | 성숙도 | 본 서비스 활용 방안 | 대안 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM (GPT-4o급) | 상용 단계 | 입시 요강 분석, 세특 작성 코칭 | Claude 3.5, Gemini 1.5 |
| RAG | 상용 단계 | 대학별 입시 데이터 기반 맞춤 답변 | 벡터DB (Pinecone, Chroma) |
| AI 에이전트 | 초기 상용화 | 3년 로드맵 생성·체크리스트 자동 관리 | LangGraph, CrewAI |
| ML 예측 모델 | 성숙 단계 | 합격률 예측·시나리오 시뮬레이션 | XGBoost, LightGBM |
| OCR/멀티모달 AI | 성숙 단계 | 학생부·성적표 자동 인식·입력 | GPT-4o Vision, Clova OCR |
| 추천 알고리즘 | 성숙 단계 | 과목·활동 개인화 추천 | 협업 필터링, CBF |

3. 문제 정의 (Problems)

- 문제 1: 입시 정보 비대칭과 해석 역량 격차

- 전국 200여 개 4년제 대학이 매년 상이한 입시 요강을 발표하며, 전형 유형·평가 요소·반영 비율이 학과별로 세분화되어 존재

- 일반 학생·학부모가 수십 개 대학의 요강을 수동으로 수집·비교·해석하는 것은 현실적으로 불가능한 수준의 정보량

- 정보 해석 역량 격차가 수도권·비수도권, 소득 계층 간 입시 결과 격차로 직결되는 구조적 불평등 심화

- → 본 서비스 해결: 목표 대학 3개년 입시 요강을 AI가 자동 수집·분석하여 전형별 평가 요소·반영 비율·합격자 패턴을 즉시 시각화, 전문가 수준의 정보 해석 결과를 전국 누구에게나 균등 제공

- 문제 2: 학생부(세특·행특) 전략 수립의 구조적 어려움

- 세부능력 및 특기사항(세특)·행동특성 및 종합의견(행특)에 어떤 탐구 주제·활동·키워드가 목표 학과에 유리한지 학생이 스스로 판단하기 사실상 불가능

- 2025학년도 전면 시행된 고교학점제로 과목 선택의 자유도가 급증했으나, 어떤 과목 조합이 목표 학과 진학에 유리한지 객관적 가이드라인 부재

- 진학 담당 교사는 전교생 개인별 맞춤 전략 수립을 병행하기에 물리적 시간 한계 존재 (교사 1인당 담당 학생 수 평균 수십 명 이상)

- → 본 서비스 해결: 목표 학과 합격자 세특·행특 키워드 패턴 데이터 기반으로 AI가 학기별 탐구 주제·교내 활동·독서 목록·봉사 방향을 자동 추천하며, 고교학점제 과목 조합을 목표 학과 연계 맞춤형으로 설계

- 문제 3: 기존 입시 컨설팅의 고비용·일회성·접근성 한계

- 오프라인 전문 입시 컨설팅 비용: 1회 상담 50~200만 원 수준, 연간 패키지 500만 원 이상으로 고비용 구조 [6]

- 컨설팅 이후 3년간의 실행 단계에서 지속적 팔로업(Follow-up) 구조 부재 → 전략 수립 후 실행은 학생·학부모가 전적으로 자체 관리

- 서울·수도권 중심으로 오프라인 전문 컨설턴트 편중 → 비수도권 학생의 전문 컨설팅 접근 현실적 제약

- 진로·목표 대학 변경 시 기존 컨설팅 결과 활용 불가 → 재컨설팅에 추가 비용 발생

- → 본 서비스 해결: 월 3.9~14.9만 원의 SaaS 구독으로 오프라인 대비 1/10~1/30 수준 비용에 3년 지속 관리, 전국 어디서든 24/7 접속 가능, 진로 변경 시 기존 활동 재활용률 분석·전략 수정 최소화 안내를 즉시 제공

- 문제 4: 학종 합격 가능성의 객관적 판단 수단 부재

- 기존 진학사·유웨이 등의 모의지원 서비스는 수능 성적 기반 정시 전형에만 적용 가능

- 수시 학종의 경우 학생부 내용의 질적 수준·활동의 연계성·세특 완성도 등 비정량적 요소가 합불을 결정하나 이를 수치화하는 객관적 도구 전무

- 대안 대학·학과 탐색 시 데이터 기반 의사결정 도구 부재 → 감(感) 의존 판단

- → 본 서비스 해결: 학생의 현재 내신·수능 모의고사 성적에 학생부 실행 현황(체크리스트 완료율, 세특 활동 완성도)을 결합한 ML 예측 모델로 수시·정시 통합 합격 확률을 실시간 동적 업데이트 제공

- 문제 5: 3년간 실행 관리 체계의 완전한 부재

- 고1 입학부터 고3 수시·정시 지원까지 3년간의 입시 준비는 수백 개의 세부 실행 과제로 구성되나, 이를 체계적으로 관리하는 도구 전무

- 마감 시한·우선순위를 놓치는 실수가 입시 결과에 직접 영향

- → 본 서비스 해결: 고1~고3 학기별·월별 체크리스트를 AI가 자동 생성하고, 카카오톡·앱 푸시·이메일 리마인더로 실행 단계별 알림 제공, 대시보드에서 전체 진행률 시각화

| 문제 | 기존 해결 방식 | 기존 방식의 핵심 한계 | 본 서비스 해결 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입시 요강 분석 | 수동 검색·입시 설명회 | 정보 분산, 해석 역량 격차 | AI 자동 수집·분석·시각화 |
| 세특·행특 전략 | 오프라인 컨설팅 | 고비용(50~200만 원/회), 일회성 [6] | AI 기반 활동 추천·작성 코칭 |
| 고교학점제 과목 선정 | 담임·진학 교사 상담 | 교사 1인당 담당 학생 수 과다 | 목표 학과 연계 맞춤 AI 추천 |
| 학종 합격 가능성 판단 | 모의지원 서비스(수능 기반) | 수시·학종 대상 예측 불가 | 학생부+수능 통합 ML 예측 |
| 3년 실행 관리 | 학생·학부모 자체 관리 | 체계적 관리 도구 전무 | AI 체크리스트·리마인더·대시보드 |
| 진로 변경 대응 | 재컨설팅(추가 비용) | 기존 투자 자산 활용 불가 | 기존 활동 재활용률 분석·즉시 수정 |

4. 솔루션 (Solution)

만들려는 것 (서비스·제품 개요)

서비스 아키텍처 개요

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   AI 입시 전략 컨설턴트 플랫폼                     │

├──────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────┤

│  학생 대시보드  │   학부모 대시보드   │       교사/학교 대시보드          │

│  (웹 + 앱)   │   (웹 + 앱)       │       (웹 전용 B2B)              │

├──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┤

│                      AI 엔진 레이어                                │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────────┐ │

│  │ 요강 분석  │ │ 세특 추천  │ │ 합격률 예측 │ │  로드맵 생성 에이전트  │ │

│  │ 에이전트   │ │ 에이전트   │ │ ML 모델   │ │  (LangGraph 기반)    │ │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────────────────┘ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                      데이터 레이어                                  │

│  입시 요강 DB │ 합격자 세특 패턴 DB │ 학생 실행 이력 DB │ 성적 데이터    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

기술 스택 선택 근거

| 레이어 | 채택 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| LLM | GPT-4o (주) + Claude 3.5 (보조) | 문서 파싱·세특 생성 정확도 최고 수준, 멀티모달 지원 |
| RAG 파이프라인 | LangChain + Pinecone | 입시 요강 벡터 검색 최적화, 환각 최소화 |
| 에이전트 오케스트레이션 | LangGraph | 다단계 로드맵 생성 태스크 상태 관리에 최적 |
| 합격률 예측 모델 | XGBoost + LightGBM 앙상블 | 구조적 표 데이터(성적·실행률) 기반 예측에 적합 |
| OCR | GPT-4o Vision + Clova OCR | 학생부·성적표 PDF/이미지 자동 파싱 |
| 백엔드 | FastAPI (Python) + PostgreSQL | AI 연동 최적, 구조화 데이터 처리 안정성 |
| 프론트엔드 | Next.js (웹) + React Native (앱) | SEO 대응 + 크로스플랫폼 앱 동시 지원 |
| 인프라 | AWS (ECS + RDS + S3) | 서버리스 확장, 초기 비용 최소화 |
| 알림 | 카카오 알림톡 API + Firebase FCM | 국내 학부모 카카오톡 의존도 95%↑ |

핵심 기능 목록 (구체적)

기능 1: 입시 요강 AI 자동 분석 엔진

- 동작 방식

- 학생이 목표 대학·학과 입력 (최대 6개 조합) → AI가 해당 대학 공식 입시 요강 PDF 자동 수집·파싱

- 최근 3개년 요강 변경 이력 자동 비교 → 평가 요소 변화 감지 및 알림

- 출력 항목: 전형 유형별 모집 인원·경쟁률·최초합격선·충원합격선·전형 반영 비율 시각화 테이블

- 세부 분석 항목

| 분석 항목 | 출력 형태 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 수시 전형 유형별 모집 비율 | 파이 차트 | 수시 vs 정시 전략 비중 결정 |
| 내신 등급별 합격 범위 | 히스토그램 | 내신 목표 설정 |
| 학종 서류·면접 반영 비율 | 스택 바 차트 | 학생부 vs 면접 준비 우선순위 설정 |
| 3개년 경쟁률 추이 | 라인 차트 | 지원 전략 안정성 판단 |
| 수능 최저학력기준 | 과목별 등급 표 | 수능 준비 과목별 목표 등급 설정 |
| 학과별 평가 특이사항 | 텍스트 요약 | 전공 적합성 어필 방향 설정 |

- RAG 구현 방식: 대학별 입시 요강 PDF → 청크 분할 → Pinecone 벡터 DB 저장 → 학생 질의 시 관련 청크 검색 후 LLM 답변 생성 (환각 방지)

- 업데이트 주기: 대교협 공시 연동 자동 감지 + 입시 전문 컨설턴트 수동 검증 (월 1회)

기능 2: 맞춤 과목 및 세특·행특 활동 추천 AI

- 세특·행특 추천 로직

```

[Input]

목표 학과 (예: 서울대 의예과)

현재 학년·학기

기존 수행 활동 이력

↓

[처리]

합격자 세특 패턴 DB 벡터 검색

→ 해당 학과 합격자 세특 키워드 Top 30 추출

→ 학생 현재 활동과 GAP 분석

→ 잔여 학기 내 추천 활동 우선순위 생성

↓

[Output]

학기별 탐구 주제 3개 추천 (이유·연계 학과 설명 포함)

교내 대회·소논문·동아리 활동 추천 목록

추천 독서 목록 (학과별 5~10권, 탐구 주제 연계)

봉사 활동 방향 제안 (전공 적합성 연결 방식 포함)

```

- 고교학점제 과목 추천 로직

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| Step 1 | 학생 학교의 개설 과목 목록 입력 (학교별 개설 과목 상이) |
| Step 2 | 목표 학과 합격자 수강 과목 패턴 DB 매칭 |
| Step 3 | 목표 학과가 우대하는 과목군 → 학생 학교 개설 과목과 교집합 추출 |
| Step 4 | 학기별 권장 과목 조합 3가지 시나리오 제시 (A안: 학종 최적화, B안: 정시 대비 병행, C안: 균형형) |
| Step 5 | 각 시나리오별 예상 학생부 강점·약점 분석 제시 |

- 세특 작성 코칭 기능

- 학생이 탐구 활동 내용 자유 서술 입력 → AI가 세특 문장 형식으로 재구성 코칭

- 금지 표현(자기 PR 과도한 표현·사실 오기) 자동 감지 경고

- 글자 수 카운터 + 목표 대학 학종 평가 포인트 체크리스트 연동

기능 3: 3년 로드맵 및 실행 관리 대시보드

- 3년 로드맵 자동 생성 구조

```

[고1 1학기] ─── [고1 2학기] ─── [고2 1학기] ─── [고2 2학기] ─── [고3 1학기] ─── [고3 2학기]

│               │               │               │               │               │

과목 선정        중간 점검        탐구 심화        활동 완성        지원 전략       수시 지원

동아리 탐색      세특 내용 설계    소논문/대회      학생부 완성      자소서 작성     면접 준비

내신 목표 설정   독서 기록 시작    봉사 방향 확정   모의지원 분석    정시 대비 병행  정시 지원

```

- 월별 체크리스트 자동 생성 항목 예시 (고2 9월)

| # | 할 일 | 마감 | 우선순위 | 완료 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2학기 세특 탐구 주제 확정 | 9월 10일 | 🔴 High | ☐ |
| 2 | 목표 대학 수시 원서 접수 일정 확인 | 9월 15일 | 🔴 High | ☐ |
| 3 | 동아리 활동 보고서 초안 작성 | 9월 20일 | 🟡 Mid | ☐ |
| 4 | 모의고사 성적 업데이트 → 합격률 재계산 | 9월 말 | 🟡 Mid | ☐ |
| 5 | 추천 독서 1권 완독 및 독서록 작성 | 9월 말 | 🟢 Low | ☐ |

- 실행 관리 자동화 구조

- 체크리스트 미완료 항목 → D-3일·D-1일·당일 알림 (카카오 알림톡 + 앱 푸시)

- 완료율 70% 미만 시 → 학부모 알림 발송 (학부모 동의 기반)

- 월말 자동 진행률 리포트 생성 → 학생·학부모 이메일 발송

- 대시보드 주요 위젯 구성

| 위젯 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘의 할 일 | 당일 체크리스트 Top 3 표시 |
| 합격률 게이지 | 목표 대학별 현재 합격 확률 수치 (수시·정시 분리) |
| 전체 진행률 | 3년 로드맵 전체 완료율 원형 프로그레스 바 |
| 다음 마일스톤 | D-Day 카운트다운 (수능, 수시 원서접수, 학교별 면접 등) |
| 세특 완성도 | 학기별 탐구 주제 완성도 현황 |
| 내신 추이 | 과목별·학기별 내신 등급 라인 차트 |

기능 4: 합격률 예측 엔진

- 예측 모델 입력 변수

| 변수 그룹 | 세부 변수 | 데이터 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| 정량 성적 | 과목별 내신 등급, 수능 모의고사 영역별 백분위 | 학생 직접 입력 or 성적표 OCR 자동 파싱 |
| 학생부 정성 | 세특 완성 탐구 주제 수, 교내 수상 실적, 독서 권수, 동아리 활동 수 | 체크리스트 완료 이력 자동 집계 |
| 실행 현황 | 월별 체크리스트 완료율, 세특 작성 완성도 점수 | 대시보드 실행 이력 자동 수집 |
| 목표 대학 변수 | 해당 대학·학과 최근 3개년 합격선·경쟁률 | 입시 요강 DB |

- 예측 출력 형태

```

[목표: 연세대학교 의예과 학생부종합 활동우수형]

합격 확률: ████████░░  72%  (현재 기준)

─────────────────────────────

지난달 대비: ▲ +4%p (세특 탐구 주제 2개 완료)

수시 학종 합격 확률: 72%  ← 현재 집중 관리 영역

수능 최저 충족 확률: 68%  (수학 1등급 필요, 현재 2등급 수준)

정시 지원 안정권:   연세대 의예과 정시 진입 필요 점수까지 -12점 (국어 집중 필요)

[개선 시 예상 합격률]

세특 3개 추가 완성 시: 78% (+6%p)

수학 1등급 달성 시:   85% (+13%p)

```

- 실시간 업데이트 트리거

- 내신 성적 업데이트 시 즉시 재계산

- 월별 체크리스트 완료 시 누적 반영

- 수능 모의고사 성적 입력 시 정시 시뮬레이션 자동 업데이트

- 목표 대학 입시 요강 변경 감지 시 자동 재계산 후 알림

기능 5: 진로 변경 시뮬레이션

- 동작 시나리오 예시

```

[변경 전] 서울대 경영학과 → [변경 후] 연세대 의예과

분석 결과:

- 기존 활동 재활용 가능: 78%

✔ 생명과학 탐구 소논문 → 의예과 전공 적합성 활동으로 직접 활용 가능

✔ 수학·과학 심화 과목 수강 이력 → 의예과 유리

△ 경제 독서 기록 → 의료 윤리·사회적 관점 연결 재프레이밍 필요

- 전략 수정 필요 항목: 3개

1. 남은 학기 세특 탐구 주제: 경영 → 바이오·의료 주제로 전환 필요

2. 추천 독서 목록: 의학 입문서 5권 추가 권장

3. 동아리 활동: 의료봉사 또는 과학 탐구반 참여 권장

- 예상 합격률 변화: 경영(기존) 81% → 의예과(변경 후) 54%

→ 의예과 목표 70% 달성까지 예상 기간: 6개월 (집중 관리 시)

```

기능 6: AI 상담 챗봇

- 지원 상담 유형

| 유형 | 예시 질문 | AI 응답 방식 |
| --- | --- | --- |
| 입시 정보 Q&A | "연세대 의예과 학종 면접은 어떻게 준비하나요?" | RAG 기반 대학별 면접 가이드 검색 후 답변 |
| 세특 작성 코칭 | "항생제 내성 연구 탐구 활동을 세특에 어떻게 쓸까요?" | 탐구 내용 입력 후 세특 형식 재구성 예시 3가지 제시 |
| 면접 준비 | "서울대 의예과 면접 기출 문제 알려줘" | 기출 문제 + 답변 구조 가이드 + 예시 답변 코칭 |
| 자기소개서 코칭 | "1번 문항 초안 검토해줘" | 문장별 피드백 + 개선안 제시 (금지어 감지 포함) |
| 멘탈 코칭 | "내신이 3등급인데 의대는 포기해야 하나요?" | 통계 기반 현실적 분석 + 대안 전략 제시 |

- 챗봇 기술 구현: GPT-4o 기반 + 입시 도메인 특화 파인튜닝 + RAG 파이프라인 연동

- 응답 신뢰도 표시: 입시 요강 출처 근거 명시 기능 (입시 정보 환각 방지용)

- 상담 이력 저장: 전체 상담 이력 보관 → 추후 전략 수정 시 맥락 유지

기능 7: 학부모·교사 전용 기능

학부모 뷰

| 기능 | 내용 |
| --- | --- |
| 자녀 진행 현황 요약 | 주간 체크리스트 완료율, 합격률 추이 |
| 주간 자동 리포트 | 매주 월요일 이메일 발송 (지난 주 활동 요약 + 이번 주 주요 일정) |
| 합격률 추이 그래프 | 월별 합격률 변화 라인 차트 |
| 학교 일정 캘린더 | 자녀 학교 주요 일정 + 입시 마감 D-Day 공유 |

교사(B2B) 뷰

| 기능 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당 학생 일괄 관리 | 반 전체 학생 진행률·합격률 현황 한눈에 조회 |
| 학생별 전략 요약 리포트 | 학생별 목표 대학·현재 전략·주요 과제 요약 |
| 세특 작성 참고 자료 | 학과별 추천 탐구 주제·키워드 교사용 레퍼런스 제공 |
| 학교 진학 성과 분석 | 연도별 학교 진학 결과 통계 분석 리포트 (학교 관리자 전용) |

UI/UX·제공 형태 요약

제공 형태

| 형태 | 상세 |
| --- | --- |
| 웹 앱 | Next.js 기반 반응형 웹, PC·태블릿 최적화 (주 사용 환경) |
| 모바일 앱 | React Native 기반 iOS·Android 네이티브 앱, 체크리스트·알림 중심 |
| 알림 채널 | 카카오 알림톡 (학부모 주력) + Firebase FCM 앱 푸시 + 이메일 |

핵심 UX 원칙

| 원칙 | 적용 방식 |
| --- | --- |
| 온보딩 마찰 최소화 | 학생부·성적표 PDF 업로드 → OCR 자동 파싱으로 초기 데이터 입력 시간 5분 이내 |
| 진행률 가시화 | 합격률 게이지·완료율 프로그레스 바를 메인 화면 최상단 배치 → 동기 부여 UX |
| 알림 피로 방지 | 알림 빈도 사용자 커스터마이징 허용 + 중요도별 3단계 알림 레벨 설정 |
| 학생 자율성 존중 | AI 추천은 '제안' 형식으로 제시, 학생이 선택·수정 가능한 구조 |
| 학부모 참여 설계 | 자녀 정보 공유 범위 학생이 직접 설정 → 프라이버시 보호 + 학부모 참여 균형 |

화면별 핵심 UX 흐름

```

[온보딩]

회원가입 → 학년 선택 → 목표 대학·학과 입력 (최대 6개)

→ 현재 내신·모의고사 성적 입력 (or 성적표 PDF 업로드)

→ 학생부 현황 간단 입력 → AI 3년 로드맵 초안 자동 생성 (약 30초)

→ 로드맵 확인 및 수정 → 구독 플랜 선택 → 서비스 시작

[메인 대시보드 (학생)]

- 상단: 합격률 게이지 (목표 대학별 현재 합격 확률)

- 중단: 오늘의 할 일 (당일 체크리스트 Top 3 + 완료 버튼)

- 하단: D-Day 카운트다운 + 세특 완성도 현황 + 내신 추이

[세특 추천 화면]

탐구 주제 선택 → AI 추천 주제 3개 제시 → 주제 선택 → 탐구 가이드 제공

→ 완성된 탐구 내용 입력 → AI 세특 문장 코칭 → 완료 체크

```

구독 플랜별 기능 차등

| 기능 | Starter (39,000원/월) | Pro (89,000원/월) | Enterprise (149,000원/월) |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 대학 설정 | 2개 | 6개 | 6개 |
| 입시 요강 AI 분석 | ✔ (기본) | ✔ (심층) | ✔ (심층 + 3개년 비교) |
| 세특·행특 AI 추천 | 월 5회 | 무제한 | 무제한 |
| 3년 로드맵 생성 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 합격률 예측 | 기본 | ✔ (실시간 업데이트) | ✔ (시나리오 5개) |
| 진로 변경 시뮬레이션 | ✕ | ✔ | ✔ |
| AI 챗봇 상담 | 월 10회 | 무제한 | 무제한 |
| 학부모 공유 리포트 | ✕ | 월 4회 | 주 1회 (실시간 공유) |
| 면접 준비 코칭 | ✕ | ✕ | ✔ |
| 담당 컨설턴트 월 1회 리뷰 | ✕ | ✕ | ✔ |

5. 경쟁 분석 (Competitive Analysis)

5.1 기존 대안 및 경쟁 제품 현황

① 온라인 입시 정보 플랫폼

- 진학사 (jinhak.com): 수능 기반 모의지원·합격선 예측 서비스 중심, 유료 프리미엄 연 3~5만 원 수준 [7]

- 핵심 단점: 수시·학종 세특 전략 기능 전무, 정보 열람 후 실행 관리 체계 부재, AI 기반 개인화 전략 미지원

- 유웨이 (uway.com): 입시 정보 포털 + 모의지원 서비스, 진학사와 유사한 기능 구조 [7]

- 핵심 단점: 수능 성적 기반 정시 중심, 학종 대비 세특·행특 코칭 기능 없음, 3년 장기 실행 관리 불가

- 대학어디가 (adiga.kr): 교육부 운영 공공 포털, 대학·학과 정보 및 입시결과 공개 [7]

- 핵심 단점: 데이터 업데이트 느림, 전략 수립·실행 관리 기능 전무, 개인화 서비스 부재, 입시 컨설팅 기능 없음

② 오프라인 입시 컨설팅

- 개인 입시 컨설턴트·학원 부설 컨설팅: 1회 상담 50~200만 원, 연간 패키지 500만 원 이상 [6]

- 핵심 단점: 극히 고비용, 일회성 전략 수립 후 3년 실행 팔로업 구조 부재, 서울·수도권 편중, 진로 변경 시 재컨설팅 추가 비용 발생

③ AI 기반 학습·에듀테크 플랫폼

- 뤼이드 산타 (Santa): AI 기반 수능 영어·TOEIC 개인화 학습 플랫폼 [7]

- 핵심 단점: 단일 과목 학습 최적화 특화, 입시 전략·학생부 관리·학종 컨설팅 기능 전무

- 클래스팅 AI: 학교 수업·과제 관리 중심 에듀테크, 교사-학생 연결 플랫폼 [7]

- 핵심 단점: 대입 전략 컨설팅 기능 부재, 일반 학습 관리에 국한, 합격률 예측·세특 전략 미지원

- 메이저맵 (majormap): 대학 학과 정보 검색·비교 에듀테크, 학과별 특징 시각화 제공 [7]

- 핵심 단점: 학과 탐색·정보 제공에 국한, 3년 실행 로드맵·세특 전략·합격률 예측 기능 전무

④ 직접 경쟁 판정

> 직접 경쟁사 미확인: "입시 요강 AI 분석 → 세특·행특 전략 수립 → 3년 실행 로드맵 → 합격률 예측" 풀 사이클을 통합 제공하는 SaaS 직접 경쟁사는 2024년 12월 기준 국내 미확인

5.2 주요 경쟁 제품 비교표

| 비교 항목 | 진학사 | 유웨이 | 대학어디가 | 뤼이드 산타 | 메이저맵 | 오프라인 컨설팅 | **AI 입시 전략 컨설턴트 (본 서비스)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 서비스 유형 | 입시 정보 + 모의지원 | 입시 정보 + 모의지원 | 공공 입시 포털 | AI 과목별 학습 | 학과 정보 검색 | 1:1 대면 컨설팅 | AI 에이전트 입시 전략 SaaS |
| 입시 요강 AI 자동 분석 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △(수동 분석) | ✔ (3개년 자동 수집·분석·시각화) |
| 학종 세특·행특 전략 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔(일회성) | ✔ (AI 기반 활동 추천·작성 코칭) |
| 고교학점제 맞춤 과목 추천 | △(기본 정보) | △(기본 정보) | ✕ | ✕ | △(학과 정보) | △(일회성) | ✔ (목표 학과 연계 맞춤 추천) |
| 3년 로드맵·스케줄 자동 생성 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ (학기별·월별 체크리스트 자동 생성) |
| 실행 관리(팔로업·리마인더) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ (대시보드·알림 시스템 자동화) |
| 합격률 예측 (학종 수시 포함) | △(수능 기반 정시) | △(수능 기반 정시) | △(수능 기반 정시) | ✕ | ✕ | △(전문가 주관) | ✔ (학생부+수능 통합 ML 예측, 실시간 업데이트) |
| 진로 변경 시뮬레이션 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ (기존 활동 재활용률 분석·전략 수정 최소화) |
| 24/7 상시 AI 상담 | ✕ | ✕ | ✕ | △(학습 Q&A) | ✕ | ✕ | ✔ (입시 Q&A·세특 작성 코칭·면접 가이드) |
| 학부모 진행 현황 공유 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △(상담 시) | ✔ (학부모 전용 뷰·주간 리포트) |
| 교사용 B2B 관리 도구 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ (학교 단위 라이선스·학생 일괄 관리) |
| 비수도권 접근성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕(수도권 편중) | ✔ (전국 어디서든 웹/모바일 24/7) |
| 가격 (월 기준) | 무료~약 4,000원 | 무료~약 4,000원 | 무료 | 월 약 1~2만 원 | 무료 | 월 40~80만 원 이상 [6] | 월 3.9~14.9만 원 |
| 서비스 지속성 | 상시(정보 열람) | 상시(정보 열람) | 상시(정보 열람) | 상시(학습) | 상시(검색) | 일회성 | 3년 지속 관리 |

> 출처: 각 플랫폼 공식 사이트 기능 비교 기준 (2024년 12월 기준) [7]; 오프라인 컨설팅 가격은 업계 공시 기준 [6]

5.3 경쟁 구도 요약

- 기존 온라인 플랫폼의 공통 한계: 입시 정보 열람 후 해석·전략 수립·실행은 전적으로 학생·학부모에게 전가되는 구조적 단절 존재

- 오프라인 컨설팅의 구조적 한계: 고비용(월 40만 원 이상)·일회성·수도권 편중·팔로업 부재로 3년 실행 관리 불가

- AI 학습 플랫폼의 범위 한계: 단일 과목 학습 최적화에 특화, 대입 전략 전체를 아우르는 통합 서비스 부재

- 본 서비스 포지션: 기존 서비스들이 커버하지 못하는 "전략 수립 + 실행 관리 + 합격률 예측" 영역을 AI로 통합 제공하는 블루오션 포지션 선점 가능

6. 차별화 (Differentiator)

6.1 핵심 차별화 포인트

| 차별화 요소 | 기존 솔루션 (최선) | 본 서비스 | 극복 방식 | 개선 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 컨설팅 지속성 | 1~2회 일회성 (오프라인) | 3년간 365일 상시 운영 | SaaS 구독 + AI 에이전트 상시 가동 | 기간 기준 30배 이상 확장 |
| 비용 효율성 | 1회 50~200만 원, 연 500만 원↑ [6] | 월 3.9~14.9만 원 (연 46.8~178.8만 원) | AI 자동화로 인건비 구조 대폭 절감 | 비용 기준 1/3~1/30 수준 |
| 합격률 예측 범위 | 수능 성적 기반 정시 전형만 | 학생부(세특·행특) + 수능 통합, 수시·정시 모두 | ML 예측 모델 + 실행 현황 반영 동적 예측 | 수시 학종 예측 업계 최초 수준 |
| 실행 관리 체계 | 전무 (학생·학부모 자체 관리) | AI 체크리스트·리마인더·대시보드 자동 제공 | 카카오톡·앱 푸시·이메일 연동 알림 시스템 | 0 → 체계화 (신규 가치 창출) |
| 세특·행특 전략 | 오프라인 컨설팅 일회성 가이드 | AI 기반 탐구 주제·활동·키워드 상시 추천·코칭 | 합격자 세특 패턴 데이터 기반 RAG 생성 | 0 → 데이터 기반 개인화 (신규 가치 창출) |
| 고교학점제 과목 설계 | 담임 교사 상담 (물리적 한계) | 목표 학과 연계 학기별 맞춤 과목 조합 AI 추천 | 학과별 합격자 과목 패턴 데이터 분석 기반 | 개인화 수준 업계 최고 |
| 진로 변경 대응 | 재컨설팅 추가 비용 발생 | AI 즉시 전략 수정안 + 기존 활동 재활용률 분석 | 기존 활동 재활용률 계산 알고리즘 | 비용 추가 없이 즉시 대응 |
| 접근성 | 서울·수도권 전문 컨설턴트 편중 | 전국 어디서든 웹/모바일 24/7 접속 | 클라우드 기반 SaaS 인프라 | 지역 격차 완전 해소 |
| 개인화 수준 | 컨설턴트 개인 역량·경험에 전적 의존 | 3개년 입시 데이터 + 개인 프로필 매칭 기반 객관화 | 데이터 누적에 따른 모델 고도화 Feedback Loop | 객관성·일관성 보장 |
| 학부모 참여 구조 | 컨설팅 상담 시에만 정보 공유 | 학부모 전용 뷰·주간 리포트 상시 제공 | 역할별 분리 대시보드 설계 | 상시 투명한 진행 공유 |
| 교사 지원 도구 | 없음 | 담당 학생 일괄 관리·세특 참고 자료 열람 | B2B 학교 라이선스 + 교사 전용 대시보드 | 0 → B2B 신규 수익원 (신규 가치 창출) |

6.2 차별화 포지셔닝 맵

```

[높음] 실행 관리 수준 (팔로업·리마인더·대시보드)

│

│

★ AI 입시 전략 컨설턴트

│         (높은 개인화 + 높은 실행 관리)

│

────────────────────┼──────────────────── [높음] 전략 개인화 수준

(낮은 개인화)        │                    (학생부+수능 통합 예측,

│                     세특·행특·과목 맞춤)

오프라인 컨설팅  │

(높은 개인화,    │

낮은 지속성)    │

│  진학사 / 유웨이

│  (낮은 개인화, 낮은 실행 관리)

│

대학어디가  메이저맵

│  (정보 제공 특화, 전략 기능 없음)

│

[낮음]

```

6.3 가치 제안 프레임워크 (Pain Point → Gain 매핑)

| 고객 고통 (Pain) | 기존 솔루션 최선 | 본 서비스 Gain | 정량화된 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입시 요강 분석 시간 과다 | 수동 검색 (수십 시간) | AI 자동 분석 (즉시) | 정보 수집·분석 시간 90%↓ 추정 |
| 오프라인 컨설팅 고비용 | 연 500만 원↑ [6] | 연 46.8~178.8만 원 | 비용 1/3~1/10 수준 |
| 세특 탐구 주제 선정 어려움 | 컨설팅 1회 가이드 | AI 상시 추천·코칭 | 일회성 → 상시 전환 |
| 학종 합격 가능성 불투명 | 주관적 컨설턴트 판단 | ML 기반 실시간 수치 제공 | 주관 → 데이터 기반 전환 |
| 3년 실행 누락·마감일 실수 | 자체 수첩·메모 관리 | AI 리마인더·체크리스트 자동화 | 중요 일정 누락 리스크 대폭 감소 |
| 비수도권 전문 컨설팅 접근 불가 | 사실상 방법 없음 | 전국 24/7 동일 서비스 | 지역 격차 완전 해소 |
| 진로 변경 시 기존 자산 소멸 | 재컨설팅 추가 비용 | 재활용률 분석 즉시 제공 | 재컨설팅 비용 0원 |

6.4 모방 장벽 (Defensibility) 분석

| 방어 요소 | 내용 | 구축 시점 |
| --- | --- | --- |
| 입시 데이터 축적 | 대학별·학과별·연도별 합격자 세특 패턴·성적 데이터 누적 → 후발 경쟁사 진입 비용 증가 | 1~2년 차 |
| 학생 실행 이력 데이터 | 개별 학생의 3년 실행 이력·피드백이 예측 모델 고도화의 핵심 자산 → 사용자 이탈 시 데이터 소멸 구조 | 2년 차~ |
| B2B 학교 네트워크 | 학교·교사 단위 계약으로 기관 단위 Lock-in 효과 확보 | 2년 차~ |
| 브랜드·신뢰 자산 | 합격 사례 누적 → 학부모 구전 효과·신뢰 기반 진입 장벽 | 3년 차~ |
| 규모의 경제 | 사용자 증가에 따른 LLM API 단가 협상력 향상 + 데이터 품질 동반 상승 | 3년 차~ |

7. 플랫폼 전략 (Platform Strategy)

7.1 단계별 확장 로드맵

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 주요 확장 전략 | 예상 수익원 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 론칭~2년 차 | 핵심 기능 안정화 + 유료 구독자 기반 확보 | B2C SaaS 구독 주력, 입시 데이터 축적 가속 | 월정액 구독 (B2C) |
| Phase 2 | 2~3년 차 | B2B 채널 확장 + 수익 구조 다각화 | 학교 단위 라이선스, 학원·컨설팅 화이트라벨·API | 구독 + B2B 라이선스 + API |
| Phase 3 | 3~5년 차 | 입시 생태계 플랫폼 전환 | 학원·과외 매칭, 콘텐츠 마켓플레이스, 대학 광고 | 구독 + 수수료 + 광고 + 콘텐츠 판매 |
| Phase 4 | 5년 차~ | 서비스 영역 확장 | 정시 모의지원 통합, 대학원·편입·해외 입시 확장 | 신규 구독 버티컬 + 데이터 리포트 유료화 |

7.2 Phase별 세부 전략

① Phase 1: 입시 컨설팅 SaaS 확립 (론칭~2년)

- 핵심 기능 안정화: 입시 요강 AI 분석·세특 추천·3년 로드맵·합격률 예측 엔진 품질 집중 고도화

- 초기 데이터 전략: 공개 입시 결과 데이터(대학어디가·대교협 공시) 및 합격자 인터뷰 기반 세특 패턴 DB 구축 착수

- 바이럴 그로스 설계: 합격 성공 사례 콘텐츠화 → 학부모 커뮤니티(맘카페·입시 카페) 구전 마케팅 집중

- 프리미엄(Freemium) 도입 검토: 무료 기능(기본 요강 분석·1개 대학 로드맵 생성) 제공으로 유입 극대화 후 Pro 업셀링

- 핵심 KPI: 유료 구독자 1년 차 5,000명, 2년 차 15,000명; MRR 월 3.5억 원 도달 (2년 차 목표)

② Phase 2: 교사·학교 B2B 플랫폼 (2~3년)

- 학교 단위 라이선스 출시: 진학 담당 교사용 학생 일괄 관리 대시보드·학교별 진학 성과 분석 리포트 제공

- 가격 예시: 학교당 연 300~700만 원 (재학생 규모별 차등)

- 학원·컨설팅 업체 화이트라벨: AI 기능을 자사 브랜드로 제공하려는 학원·컨설팅 업체 대상 API·화이트라벨 패키지 공급

- 가격 예시: 월 50~200만 원 수준 (학원 규모별 차등)

- 교육청·지자체 협력: 교육 격차 해소 정책 기조 활용, 비수도권 교육청 단위 공공 조달 채널 개척

- 핵심 KPI: 계약 학교 100개교, 화이트라벨 파트너 20개사 (3년 차 목표)

③ Phase 3: 입시 생태계 플랫폼 전환 (3~5년)

- 학원·과외 매칭 마켓플레이스

- 내신 취약 과목·수능 부족 영역을 AI가 진단 → 적합 학원·과외 교사 매칭 연결

- 수익 모델: 매칭 성사 시 거래액의 5~10% 수수료

- 국내 과외 시장 규모 약 2조 원 이상 추정 [업계 추정치], 수수료 수익원으로서 확장 가능성 높음

- 콘텐츠 마켓플레이스

- 세특 탐구 가이드북(학과별), 면접 준비 영상, 자기소개서 예시집 등 디지털 콘텐츠 판매

- 입시 전문가·학원 강사의 콘텐츠 등록 허용 → 플랫폼 수수료 수익 (30% 수준)

- 합격자 세특 실제 사례 리포트 유료 판매 (개당 5,000~15,000원)

- 대학·학과 홍보 B2B 광고 채널

- 목표 학과 탐색 화면 내 대학 홍보 콘텐츠·학과 설명회 일정·입학처 메시지 노출

- 전국 200여 개 4년제 대학의 입학처 대상 CPM·CPC 기반 광고 상품 운영

- 입학사정관·입학처 담당자와 학생 간 직접 커뮤니케이션 채널(유료) 제공

- 데이터 애널리틱스 리포트 판매

- 연도별 합격자 세특 트렌드 분석 리포트, 학과별 합격선 변동 분석 리포트 등 발행

- 타깃: 입시 컨설팅 업체·학원·교육 연구기관 (건당 50~500만 원)

④ Phase 4: 서비스 확장 (5년 차~)

- 정시 모의지원 통합: 수능 성적 입력 후 정시 지원 전략 AI 자동 수립, 진학사·유웨이와 직접 경쟁 구도 진입

- 수능 이후 정시 전략 특화 상품: 수능 직후 단기 집중 구독 상품 (3개월 단위) 출시, 수능 시즌 트래픽 스파이크 대응

- 대학원 입시·편입 전문 버티컬: 대입 성공 사용자 이탈 방지 → 대학원·편입 컨설팅 서비스로 자연스러운 업셀링 경로 확보

- 해외 대학 입시 서비스: 미국·영국·일본 등 해외 대학 입시(에세이·포트폴리오 전략) AI 코칭 기능 추가, 해외 유학 수요층 신규 포섭

- 축적 데이터 기반 교육 연구 사업: 고교학점제 도입 이후 과목 선택 패턴·학종 합격 요인 분석 논문·백서 발행, 교육부·연구기관 협력 강화

7.3 파트너십·API 생태계 전략

| 파트너 유형 | 연동 대상 | 협력 방식 | 상호 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대학·입학처 | 전국 4년제 대학 입학처 | 학과 정보 제공 API 연동, 홍보 채널 입점 | 대학: 타깃 학생 접점 확보 / 본 서비스: 데이터 정확도 향상 + 광고 수익 |
| 학원 LMS | 메가스터디·이투스·대성마이맥 등 | API 파트너십으로 학습 데이터 연동, 취약 과목 매칭 정밀화 | 학원: 신규 학생 유입 채널 / 본 서비스: 매칭 수수료 + 추천 정확도 향상 |
| 학교 행정 시스템 | 나이스(NEIS) 연동 검토 | 학생부 데이터 자동 불러오기 (학생 동의 기반) | 사용자 온보딩 마찰 제거, 데이터 정확도 극대화 |
| 카카오·네이버 | 카카오톡·네이버 알림 API | 리마인더 알림, 학부모 공유 리포트 전송 | 알림 도달률 향상, 사용자 편의성 제고 |
| 금융·할부 서비스 | 카드사·BNPL(선구매 후결제) | 사교육비 부담 완화를 위한 할부·선결제 할인 프로그램 | 결제 전환율 향상, 저소득층 접근성 확대 |
| 교육부·교육청 | 비수도권 교육청 | 교육 격차 해소 프로젝트 공동 추진, 보조금 지원 연계 | 공공 조달 채널 확보 + 브랜드 신뢰도 제고 |

7.4 네트워크 효과 구조

```

[학생 사용자 증가]

│

▼

[실행 이력·성공 사례 데이터 축적]

│

┌──────┴──────┐

▼              ▼

[합격률 예측 모델  [세특 활동 추천

정확도 향상]      품질 향상]

│              │

└──────┬───────┘

▼

[서비스 가치·신뢰도 상승]

│

┌──────┴──────┐

▼              ▼

[신규 학생·학부모  [B2B 학교·학원

유입 증가]        계약 증가]

│

▼

[데이터 더 빠른 축적]

(강화 Feedback Loop)

```

- 데이터 네트워크 효과: 사용자 증가 → 합격·불합격 이력 데이터 누적 → 예측 모델 정확도 향상 → 서비스 가치 상승 → 신규 유입 증가의 선순환 구조 구축

- B2C-B2B 크로스 효과: B2C 학생 사용자 증가 → 학교·학원의 플랫폼 신뢰도 인식 향상 → B2B 계약 촉진 → B2B 채널을 통한 신규 B2C 사용자 유입의 양방향 성장 구조

- 콘텐츠 생태계 효과: Phase 3 마켓플레이스 개설 시 콘텐츠 공급자(입시 전문가·합격자) 증가 → 콘텐츠 다양성 향상 → 학생 플랫폼 체류 시간 증가 → 구독 유지율(Retention) 향상

[참고 출처]

- [6] 대입 컨설팅 업체 공시 가격 기준 (2024년 시장 조사 기준, 업계 추정치 포함)

- [7] 진학사(jinhak.com), 유웨이(uway.com), 대학어디가(adiga.kr), 뤼이드(riiid.co), 메이저맵(majormap.com) 공식 사이트 기능 기준 (2024년 12월 기준 확인)

8. 시장 정의·규모 (Market Definition & TAM)

시장 정의: 타깃 세그먼트

- 1차 타깃 (직접 사용자·구매자): 대입을 준비하는 고등학생(고1~고3) 및 구매 결정권을 행사하는 학부모

- 2024년 기준 한국 고등학생 약 126만 명 [1]

- 학부모 결제 비율 높은 구조 → 학생·학부모 공동 타깃으로 마케팅 설계 필요

- 2차 타깃 (B2B 기관 사용자): 고등학교 진학 담당 교사 및 학교 단위 계약

- 전국 고등학교 약 2,376개교 (2023년 기준), 학교당 진학 담당 교사 1~3명 수준 [업계 추정치]

- 학교 단위 연간 라이선스 계약으로 안정적 B2B 수익 확보 가능

- 3차 타깃 (화이트라벨·API 파트너): 입시 학원·개인 컨설턴트 업체

- AI 기능을 자사 서비스에 내재화하려는 학원·컨설팅 업체 대상 화이트라벨·API 공급

TAM (전체 시장, Total Addressable Market)

- 정의: 한국 사교육 시장 중 고등학교 단계 대입 관련 전체 지출액

- 규모: 약 10조 원 [1]

- 산출 근거: 전체 사교육비 27.1조 원 [1] × 고등학교 비중 약 37% (고등학생 사교육 참여율·지출 비중 고려) 적용

- 고등학생 1인당 월 46.1만 원 × 12개월 × 약 126만 명 = 연간 약 6.98조 원 (고등학생 사교육 전체) [1]

- 대입 관련 컨설팅·입시 정보 특화 지출은 이보다 협소하나, 학원비·컨설팅·에듀테크 통합 기준 약 10조 원 수준으로 추정

SAM (획득 가능 시장, Serviceable Addressable Market)

- 정의: 온라인·디지털 기반 대입 컨설팅 및 입시 정보 서비스 시장 (본 서비스가 직접 경쟁하는 영역)

- 규모: 약 1조 5천억 원 [업계 추정치]

- 산출 근거: 오프라인 개인 입시 컨설팅 시장 + 온라인 입시 정보 플랫폼 구독 시장 합산 추정

- 오프라인 1:1 컨설팅 연간 이용자 수 약 10만 명 이상(추정) × 평균 연 100만 원 = 약 1,000억 원 이상

- 에듀테크 기반 입시 서비스 확장 영역(학원 연계·온라인 코칭 포함) 포함 시 1~1.5조 원 규모로 추정

- 고교학점제 전면 시행(2025년) 이후 과목 선정·학종 컨설팅 특화 수요 급증으로 SAM 빠르게 확대 중

SOM (현실적 점유 목표, Serviceable Obtainable Market)

- 정의: 론칭 후 3~5년 내 본 서비스가 현실적으로 확보 가능한 시장 점유분

- 규모: 약 300~500억 원 (3년 차 목표 기준) [업계 추정치]

- 산출 근거:

- B2C 구독: 유료 구독자 3만 명 × 평균 월 ARPU 7만 원 × 12개월 = 약 252억 원/년

- B2B 학교 라이선스: 계약 학교 200개교 × 연 500만 원 = 약 10억 원/년

- 화이트라벨·API·광고·매칭 수수료 등 부가 수익: 약 40억 원/년 추정

- 3년 차 합산 연간 매출 목표: 약 300억 원 수준

- SAM 대비 점유율: 약 2~3% 수준 (초기 SaaS 스타트업의 현실적 목표치)

성장 가능성 (앞선 트렌드와 연결)

- 고교학점제 전면 시행(2025년): 과목 선정 컨설팅 수요가 구조적으로 신규 창출되며 SAM 자체가 확대되는 시장 확장 요인 [2]

- 학종 비중 지속 확대: 상위권 대학 학종 비율 40~70% 수준 유지 및 확대 추세 → 세특·행특 전략 수요의 구조적 지속성 확보 [3]

- AI 단가 하락: LLM API 비용 지속 하락 → 단위 서비스 원가 감소 → 수익성 개선 여지 확대

- 에듀테크 시장 CAGR 16%+: 국내외 에듀테크 시장 고성장세가 플랫폼 확장 단계(Phase 3~4)의 추가 수익원 확보를 견인 [4]

- 비수도권 학생 디지털 접근성 향상: 오프라인 컨설팅 소외 계층의 온라인 전환 수요 → 구독자 저변 확장의 중장기 성장 동력

| 구분 | 규모 | 산출 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 약 10조 원 | 전체 사교육비 × 고등학교 비중 | [1] 기반, 업계 추정 포함 |
| SAM | 약 1조 5천억 원 | 온라인 대입 컨설팅·입시 정보 서비스 시장 | 업계 추정치 |
| SOM | 약 300~500억 원 | 3년 차 B2C 3만 명 + B2B + 부가 수익 합산 | 업계 추정치 |
| SAM 내 SOM 비율 | 약 2~3% | — | 초기 SaaS 기준 현실적 목표 |

[참고 출처]

- [1] 통계청, 「초·중·고 사교육비 조사」, 2023년

- [2] 교육부, 「고교학점제 종합 추진계획」, 2021년

- [3] 한국대학교육협의회(대교협), 「2025학년도 대입 전형 시행계획」

- [4] Grand View Research, 「EdTech Market Size & Forecast」, 2023년; 국내 시장은 업계 추정치

- [5] HolonIQ, 「AI in Education 2030」; 각 LLM 공개 기술 문서 참조

- [6] 대입 컨설팅 업체 공시 가격 기준 (2024년 시장 조사 기준, 업계 추정치 포함)

9. 로드맵 (Roadmap)

Phase 1: MVP 개발 및 시장 검증 (M1 ~ M12)

Phase 1 목표

- 핵심 목표: 핵심 기능 MVP 구축 → 유료 구독자 5,000명 확보 → 제품-시장 적합성(PMF) 검증

- 집중 영역: B2C 구독 주력, 입시 요강 DB 구축, 합격률 예측 모델 초기 버전 완성

Phase 1 마일스톤

| 마일스톤 | 시기 | 목표 산출물 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 사전 준비 완료 | M1~M2 | 팀 구성 완료, 기술 스택 확정, 입시 요강 DB 초기 구축 착수 | 핵심 인력 11명 온보딩 완료 |
| M2: 내부 알파 버전 | M3~M4 | 입시 요강 분석 + 3년 로드맵 생성 + 기본 대시보드 구현 | 내부 테스트 오류율 5% 미만 |
| M3: 클로즈드 베타 | M5~M6 | 세특 추천 + 합격률 예측 초기 버전 + 챗봇 통합 / 베타 사용자 200명 초대 | NPS 40↑, 핵심 기능 사용률 70%↑ |
| M4: 공개 출시 (Launch) | M7 | 웹 앱 정식 출시, Pro·Starter 플랜 유료화 개시, 앱스토어 등록 | 론칭 1개월 내 유료 전환 1,000명 |
| M5: 성장 가속 | M8~M12 | 모바일 앱 고도화, 학부모 뷰 완성, 합격률 예측 모델 v2 | 유료 구독자 5,000명, MRR 3.5억 원 |

Phase 1 핵심 개발 항목

```

[최우선 MVP 기능 (M3 이전 완성 필수)]

Priority 1 ─ 입시 요강 AI 분석 (상위 30개 대학, 주요 50개 학과)

Priority 1 ─ 3년 로드맵 자동 생성 + 월별 체크리스트

Priority 1 ─ 기본 대시보드 (학생 뷰)

Priority 2 ─ 세특·행특 활동 추천 (초기 100개 학과 커버)

Priority 2 ─ 합격률 예측 모델 초기 버전 (정량 성적 기반)

Priority 3 ─ AI 챗봇 (FAQ 300개 + RAG 연동)

Priority 3 ─ 학부모 뷰 + 카카오 알림톡 연동

```

Phase 1 마케팅 전략

| 채널 | 전략 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 맘카페·입시 커뮤니티 | 합격 사례 콘텐츠 배포, 무료 체험 이벤트 | 바이럴 초기 유입 |
| 유튜브·인스타그램 | 세특 작성 팁 쇼츠, 합격자 인터뷰 콘텐츠 | 브랜드 인지도 구축 |
| 네이버 블로그·카페 SEO | "세특 추천", "고교학점제 과목 선택" 키워드 콘텐츠 | 검색 유입 장기 확보 |
| 프리미엄 전환 퍼널 | 무료 플랜 (1개 대학 기본 분석) → Pro 업셀링 넛지 | 전환율 15%↑ 목표 |

Phase 2: B2B 확장 및 수익 다각화 (M13 ~ M30)

Phase 2 목표

- 핵심 목표: B2B 학교·학원 채널 개척 → 유료 구독자 15,000명 + 계약 학교 50개교 달성

- 집중 영역: 교사용 B2B 대시보드, 화이트라벨·API 패키지, 합격률 예측 모델 고도화

Phase 2 마일스톤

| 마일스톤 | 시기 | 목표 산출물 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6: B2B 베타 출시 | M13~M15 | 교사용 학생 일괄 관리 대시보드 완성, 시범 학교 10개교 계약 | 교사 만족도 NPS 50↑ |
| M7: 화이트라벨 패키지 | M16~M18 | API 문서 완성, 화이트라벨 파트너 5개사 확보 | 파트너사 월 매출 기여 5억 원 |
| M8: 예측 모델 v3 | M19~M21 | 학생부 정성 변수 반영 합격률 예측 (RAG+ML 하이브리드) | 예측 정확도 MAE 기준 10% 이내 |
| M9: Enterprise 플랜 | M22~M24 | 1:1 컨설턴트 연계 월 1회 리뷰 서비스, 면접 코칭 기능 | Enterprise 구독자 500명 |
| M10: 성장 고도화 | M25~M30 | 계약 학교 50개교, 화이트라벨 20개사, 유료 구독 15,000명 달성 | 연 매출 130억 원 달성 |

Phase 2 핵심 개발 항목

```

[B2B 기능 개발]

─ 교사용 학생 일괄 관리 대시보드

─ 학교별 진학 성과 통계 리포트 자동 생성

─ 학교 단위 SSO(Single Sign-On) 연동

─ NEIS 연동 학생부 데이터 자동 불러오기 (법적 검토 병행)

[예측 모델 고도화]

─ 합격자 세특 패턴 데이터 2,000건↑ 누적 → ML 모델 재학습

─ 정량(성적) + 정성(학생부 완성도) 통합 앙상블 모델 v3

─ 대학별·학과별 예측 모델 분리 운영 (상위 50개 학과 특화)

[화이트라벨·API]

─ REST API 공개 (입시 요강 분석·세특 추천 엔드포인트)

─ 화이트라벨 UI 커스터마이징 도구 제공

─ 파트너사 전용 관리자 콘솔 구축

```

Phase 2 B2B 영업 전략

| 타깃 | 접근 방식 | 가격 |
| --- | --- | --- |
| 고등학교 진학부 | 교육청 협력 사업 참여 → 학교 설명회 개최 → 시범 운영 무상 제공 3개월 | 연 300~700만 원 (재학생 규모별) |
| 입시 학원 | 학원 원장 대상 데모 데이 개최, 1개월 무료 체험 | 월 50~200만 원 (학원 규모별) |
| 개인 컨설턴트 | 컨설턴트 커뮤니티 파트너십, 수수료 공유 모델 | 월 20~50만 원 + 성과 수수료 |

Phase 3: 플랫폼 생태계 확장 (M31 ~ M60)

Phase 3 목표

- 핵심 목표: 입시 생태계 플랫폼 전환 → 유료 구독자 30,000명 + 연 매출 300억 원 달성

- 집중 영역: 학원·과외 매칭 마켓플레이스, 콘텐츠 마켓플레이스, 대학 광고 채널

Phase 3 마일스톤

| 마일스톤 | 시기 | 목표 산출물 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| M11: 학원·과외 매칭 | M31~M36 | AI 취약 과목 진단 → 학원·과외 매칭 기능 출시 | 월 매칭 성사 500건, GMV 5억 원 |
| M12: 콘텐츠 마켓플레이스 | M37~M42 | 세특 가이드북·면접 영상 판매 플랫폼 오픈 | 콘텐츠 200개 이상 등록, 월 매출 1억 원 |
| M13: 대학 홍보 광고 채널 | M43~M48 | 입학처 대상 CPM/CPC 광고 상품 출시 | 계약 대학 30개교, 월 광고 매출 2억 원 |
| M14: 데이터 리포트 | M49~M54 | 연도별 합격자 세특 트렌드 분석 리포트 유료 발행 | 리포트 100건 이상 판매 |
| M15: 플랫폼 고도화 | M55~M60 | 정시 모의지원 통합, 편입·대학원 입시 버티컬 론칭 | 유료 구독자 30,000명, 연 매출 300억 원 |

Phase 3 수익원 다각화 목표 (3년 차 기준)

| 수익원 | 예상 월 매출 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| B2C 구독 (3만 명 × ARPU 7만 원) | 약 21억 원 | 85% |
| B2B 학교 라이선스 (200개교 × 500만 원/년 ÷ 12) | 약 0.8억 원 | 3% |
| 화이트라벨·API (20개사 × 100만 원/월) | 약 2억 원 | 8% |
| 학원 매칭 수수료 + 콘텐츠 + 광고 | 약 1억 원 | 4% |
| 합계 | 약 24.8억 원/월 | → 연 약 300억 원 |

10. 상세 프로젝트 계획 (Detail Project Plan)

Phase 1 상세 프로젝트 계획 (M1~M12)

1단계: 사전 준비 및 인프라 구축 (M1~M2)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 핵심 인력 채용 완료 (AI 3명, BE 2명, FE 2명, 도메인 2명, PM 1명, 디자인 1명) | PM | M1 | — | 팀 구성 완료 |
| 1-2 | 기술 스택 최종 확정 및 개발 환경 세팅 (GitHub, AWS, CI/CD) | 백엔드 리드 | M1 | 1-1 | 개발 환경 구축 완료 |
| 1-3 | 입시 요강 DB 구축 착수 (상위 30개 대학, 주요 50개 학과, 3개년 요강 PDF 수집) | 도메인 컨설턴트 + AI 엔지니어 | M1~M2 | 1-1 | 요강 DB 초기 버전 (150개 요강 문서) |
| 1-4 | 합격자 세특 패턴 데이터 초기 수집 (공개 합격 수기·대입정보포털 분석) | 도메인 컨설턴트 | M1~M2 | 1-1 | 세특 패턴 DB 초기 500건 |
| 1-5 | UX 와이어프레임 설계 (학생·학부모·교사 뷰 전체) | UX/UI 디자이너 + PM | M1~M2 | 1-1 | Figma 와이어프레임 전체 화면 |
| 1-6 | 법무 검토 (개인정보보호법, NEIS 연동 법적 가능성, 교육 관련 규제 스캔) | PM + 외부 법무 | M1~M2 | — | 법적 리스크 리포트 |
| 1-7 | LLM API 계약 (OpenAI, Anthropic) 및 비용 예산 책정 | PM + AI 엔지니어 리드 | M1 | — | API 계약 완료 |

2단계: 알파 버전 개발 (M3~M4)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | RAG 파이프라인 구축 (LangChain + Pinecone, 요강 DB 벡터화) | AI 엔지니어 1·2 | M3 | 1-3 | 요강 분석 RAG 파이프라인 v1 |
| 2-2 | 입시 요강 AI 분석 기능 개발 (전형별 파싱·시각화 출력) | AI 엔지니어 1 + 백엔드 1 | M3~M4 | 2-1 | 요강 분석 기능 v1 |
| 2-3 | 3년 로드맵 자동 생성 에이전트 개발 (LangGraph 기반) | AI 엔지니어 2·3 | M3~M4 | 1-2 | 로드맵 생성 에이전트 v1 |
| 2-4 | 월별 체크리스트 자동 생성 로직 구현 | AI 엔지니어 3 + 백엔드 2 | M4 | 2-3 | 체크리스트 생성 로직 v1 |
| 2-5 | 기본 대시보드 프론트엔드 개발 (학생 뷰, Next.js) | 프론트엔드 1·2 | M3~M4 | 1-5 | 웹 대시보드 알파 버전 |
| 2-6 | 회원가입·온보딩 플로우 개발 (성적표 OCR 파싱 포함) | 프론트엔드 1 + AI 엔지니어 1 | M4 | 2-5 | 온보딩 플로우 v1 |
| 2-7 | 백엔드 API 서버 구축 (FastAPI + PostgreSQL) | 백엔드 1·2 | M3~M4 | 1-2 | REST API v1 |
| 2-8 | 내부 알파 테스트 실시 (팀 전원 + 입시 전문 컨설턴트 검증) | PM + 도메인 컨설턴트 | M4 말 | 2-1~2-7 | 알파 테스트 버그 리포트 + 개선 목록 |

3단계: 베타 출시 (M5~M6)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 세특·행특 활동 추천 기능 개발 (학과별 합격자 패턴 RAG 연동) | AI 엔지니어 1·2 + 도메인 컨설턴트 | M5 | 2-1, 1-4 | 세특 추천 기능 v1 |
| 3-2 | 합격률 예측 모델 초기 버전 개발 (XGBoost, 정량 변수 기반) | AI 엔지니어 3 | M5 | 1-3, 1-4 | 합격률 예측 모델 v1 |
| 3-3 | AI 챗봇 개발 (GPT-4o + RAG + FAQ 300개 씨딩) | AI 엔지니어 2 + 도메인 컨설턴트 | M5~M6 | 2-1 | 챗봇 v1 |
| 3-4 | 알파 테스트 피드백 반영 및 버그 수정 | 전체 개발팀 | M5 | 2-8 | 버그 수정 완료 |
| 3-5 | 클로즈드 베타 사용자 200명 모집 (입시 카페·블로그 채널 활용) | PM + 마케터 | M5 | — | 베타 유저 200명 확보 |
| 3-6 | 클로즈드 베타 운영 및 사용자 인터뷰 (주 2회, 4주간) | PM + UX 디자이너 | M5~M6 | 3-5 | PMF 검증 리포트 + 개선 우선순위 목록 |
| 3-7 | 카카오 알림톡 연동 및 리마인더 알림 시스템 구현 | 백엔드 2 + 프론트엔드 2 | M5~M6 | 2-7 | 알림 시스템 v1 |
| 3-8 | 학부모 뷰 개발 (자녀 진행 현황·주간 리포트) | 프론트엔드 1 + 백엔드 1 | M6 | 2-5, 3-7 | 학부모 뷰 v1 |
| 3-9 | 보안 감사 및 개인정보처리방침 완성 | 백엔드 리드 + 법무 | M6 | — | 보안 감사 완료, 개인정보처리방침 공개 |
| 3-10 | 베타 피드백 기반 UI/UX 개선 및 디자인 고도화 | UX/UI 디자이너 + 프론트엔드 | M6 | 3-6 | 디자인 시스템 v2 |

4단계: 정식 출시 및 초기 성장 (M7~M12)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 유료 결제 시스템 연동 (토스페이먼츠·카드사 할부) | 백엔드 1 + PM | M7 | 3-9 | 결제 시스템 v1 |
| 4-2 | 앱스토어(iOS·Android) 등록 및 심사 통과 | 프론트엔드 2 + PM | M7 | 3-10 | 모바일 앱 출시 |
| 4-3 | 정식 출시 마케팅 캠페인 집행 (입시 카페 광고, 유튜브 쇼츠, 네이버 검색 광고) | PM + 외부 마케팅 대행 | M7 | — | 출시 1개월 내 가입자 3,000명 |
| 4-4 | 진로 변경 시뮬레이션 기능 개발 | AI 엔지니어 1 + 백엔드 2 | M7~M8 | 3-1, 3-2 | 진로 시뮬레이션 v1 |
| 4-5 | 고교학점제 과목 추천 기능 고도화 (학교별 개설 과목 DB 확장) | AI 엔지니어 2 + 도메인 컨설턴트 | M8~M9 | 3-1 | 과목 추천 v2 (전국 500개교 커버) |
| 4-6 | 합격률 예측 모델 v2 (정성 변수 추가: 실행 완료율·세특 완성도) | AI 엔지니어 3 | M8~M10 | 3-2, 누적 실행 데이터 | 예측 모델 v2 |
| 4-7 | 고객 CS 체계 구축 (FAQ 챗봇 자동화 + 이메일 티켓 시스템) | PM + 도메인 컨설턴트 | M8 | — | CS 운영 체계 완성 |
| 4-8 | 세특 작성 코칭 기능 고도화 (금지어 감지·글자 수 카운터·출처 명시) | AI 엔지니어 1 + 프론트엔드 1 | M9~M10 | 3-1 | 세특 코칭 v2 |
| 4-9 | B2B 학교 영업 준비 (교사용 대시보드 기획, 영업 자료 제작) | PM + 도메인 컨설턴트 | M10~M11 | — | B2B 영업 덱 + 교사 대시보드 기획서 |
| 4-10 | 1년 차 성과 검토 및 2년 차 로드맵 재정립 | PM + 전체 팀 | M12 | 전체 | 1년 차 회고 리포트 + Phase 2 상세 계획 |

Phase 2 상세 프로젝트 계획 (M13~M30)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 교사용 B2B 대시보드 개발 (학생 일괄 관리·진학 성과 리포트) | 프론트엔드 1·2 + 백엔드 1 | M13~M15 | 4-9 | 교사용 B2B 대시보드 v1 |
| 5-2 | 시범 학교 10개교 계약 및 온보딩 지원 | PM + 도메인 컨설턴트 | M13~M15 | 5-1 | 시범 학교 10개교 계약 완료 |
| 5-3 | API 문서 및 개발자 포털 구축 (화이트라벨·API 파트너용) | 백엔드 2 + PM | M15~M17 | 4-1 | API 공개 문서 + 개발자 포털 |
| 5-4 | 화이트라벨 UI 커스터마이징 도구 개발 | 프론트엔드 1 + 백엔드 1 | M16~M18 | 5-3 | 화이트라벨 패키지 v1 |
| 5-5 | 화이트라벨 파트너 5개사 계약 및 연동 지원 | PM | M17~M19 | 5-4 | 파트너 5개사 온보딩 완료 |
| 5-6 | NEIS 연동 법적 타당성 확보 및 기술 연동 개발 | 백엔드 2 + 법무 | M16~M20 | 1-6 | NEIS 학생부 자동 연동 기능 |
| 5-7 | 합격률 예측 모델 v3 (RAG+ML 하이브리드, 학과별 분리 모델) | AI 엔지니어 1·3 | M19~M22 | 4-6, 누적 데이터 2,000건↑ | 예측 모델 v3 (MAE 10% 이내 목표) |
| 5-8 | Enterprise 플랜 출시 (1:1 컨설턴트 월 리뷰, 면접 코칭 기능) | PM + 도메인 컨설턴트 | M20~M22 | 5-7 | Enterprise 플랜 출시 |
| 5-9 | 대교협·교육청 협력 채널 개척 (비수도권 교육 격차 해소 프로젝트 참여) | PM + 대외협력 담당 | M22~M26 | 5-2 | 교육청 협력 MOU 1개 이상 |
| 5-10 | 2년 차 성과 검토 및 Phase 3 상세 로드맵 수립 | PM + 전체 팀 | M30 | 전체 | 2년 차 회고 + Phase 3 계획서 |

Phase 3 상세 프로젝트 계획 (M31~M60)

| # | 태스크 | 담당 | 기간 | 의존 관계 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | AI 취약 과목 진단 기능 고도화 (매칭 추천 기반 마련) | AI 엔지니어 2·3 | M31~M33 | 5-7 | 취약 과목 진단 엔진 v1 |
| 6-2 | 학원·과외 매칭 마켓플레이스 개발 및 출시 | 프론트엔드 1·2 + 백엔드 1·2 | M33~M36 | 6-1 | 매칭 플랫폼 v1 |
| 6-3 | 학원·과외 공급자 100개 이상 입점 유치 | 영업팀 (신규 채용 권장) | M34~M38 | 6-2 | 공급자 100개↑ 확보 |
| 6-4 | 콘텐츠 마켓플레이스 플랫폼 개발 | 프론트엔드 2 + 백엔드 2 | M37~M40 | 5-3 | 콘텐츠 마켓 v1 |
| 6-5 | 입시 전문가 콘텐츠 200개 이상 등록 유치 | PM + 도메인 컨설턴트 | M40~M44 | 6-4 | 콘텐츠 200개 이상 등록 |
| 6-6 | 대학 입학처 대상 광고 상품 설계 및 영업 | PM + 영업팀 | M43~M47 | — | 계약 대학 30개교↑ |
| 6-7 | CPM/CPC 기반 광고 서빙 시스템 구축 | 백엔드 1 + AI 엔지니어 2 | M44~M48 | 6-6 | 광고 플랫폼 v1 |
| 6-8 | 합격자 세특 트렌드 분석 데이터 리포트 발행 체계 구축 | 도메인 컨설턴트 + AI 엔지니어 | M49~M52 | 누적 데이터 | 연간 리포트 1호 발행 |
| 6-9 | 정시 모의지원 통합 기능 개발 (수능 성적 기반 정시 전략 AI 자동 수립) | AI 엔지니어 1·3 + 프론트엔드 1 | M52~M57 | 5-7 | 정시 모의지원 통합 v1 |
| 6-10 | 편입·대학원 입시 버티컬 기획 및 초기 개발 착수 | PM + AI 엔지니어 2 | M57~M60 | 6-9 | 편입·대학원 MVP 기획서 |

전체 로드맵 타임라인 요약

```

M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  M10 M11 M12

│───────│───────│───────│───────│───────│───────│

[사전준비]

[알파 개발]

[클로즈드 베타]

[정식 출시 (M7)]

[성장·기능 고도화]

[B2B 준비]

11. 사업 모델 (Business Model)

11.1 판매 방식

수익화 방식 개요

- 주력 수익화 방식: SaaS 월정액 구독 (B2C) + 연간 기관 라이선스 (B2B) + 화이트라벨·API 라이선싱

- 보조 수익화 방식: 플랫폼 확장 후 학원 매칭 수수료 + 콘텐츠 마켓플레이스 + 대학 광고 (Phase 3~4 적용)

채널·고객 유형별 판매 구조

| 채널 | 고객 유형 | 판매 방식 | 결제 주체 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹·모바일 앱 직접 가입 | 고등학생·학부모 (B2C) | 월정액 구독 자동결제 | 학부모 (신용카드·간편결제) | Phase 1 (론칭~) |
| 직접 영업 (교육청·학교) | 고등학교·교육청 (B2B) | 연간 기관 라이선스 계약 | 학교 예산 또는 교육청 조달 | Phase 2 (2년 차~) |
| 파트너십 계약 | 입시 학원·컨설팅 업체 | 화이트라벨·API 월정액 | 학원·컨설팅 업체 | Phase 2 (2년 차~) |
| 플랫폼 내 마켓플레이스 | 콘텐츠 생산자·소비자 | 거래 수수료 (30% 수준) | 구매 학생·학부모 | Phase 3 (3년 차~) |
| 광고 인벤토리 | 4년제 대학 입학처 | CPM·CPC 광고 상품 | 대학 입학처 예산 | Phase 3 (3년 차~) |
| 학원·과외 매칭 | 학원·개인 과외 교사 | 매칭 성사 시 거래액 수수료 (5~10%) | 학원·과외 교사 | Phase 3 (3년 차~) |

구독 자동갱신 및 해지 정책

- 무료 체험: 14일 무료 체험 후 자동 유료 전환 (해지 시 자동 전환 전 알림 발송)

- Freemium 도입 검토 (Phase 1 후반): 기본 기능 무료 제공 (1개 대학 요강 분석·기본 체크리스트) → Pro 업셀링 유도

- 환불 정책: 결제 후 7일 이내 전액 환불 (소비자보호법 준수), 이후 잔여 기간 비례 환불

- 연간 구독 할인: 월정액 대비 20% 할인 제공 (LTV 확보·이탈률 감소 목적)

11.2 가격 (Pricing)

가격 티어 구조 (B2C)

| 플랜 | 월정액 | 연간 결제 시 (월 환산) | 주요 포함 기능 | 타깃 세그먼트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 39,000원/월 | 31,200원/월 (연 374,400원) | 목표 대학 1개 요강 분석, 기본 3년 로드맵, 월별 체크리스트, AI 챗봇 (월 30회), 합격률 기본 예측 | 입시 준비 초기 고1·고2 / 비용 민감 고객 |
| Pro | 89,000원/월 | 71,200원/월 (연 854,400원) | 목표 대학 6개 통합 분석, 세특·행특 활동 추천 무제한, 맞춤 과목 추천, 합격률 실시간 업데이트, AI 챗봇 무제한, 학부모 대시보드·주간 리포트, 진로 변경 시뮬레이션 | 대입 전략 집중 관리 고2·고3 / 핵심 타깃 세그먼트 |
| Enterprise | 149,000원/월 | 119,200원/월 (연 1,430,400원) | Pro 전체 포함 + 1:1 전문 입시 컨설턴트 월 2회 화상 코칭, 세특 작성 전문가 검토·피드백, 자기소개서 첨삭, 면접 모의 연습 AI + 전문가 혼합, 우선 고객 지원 | 고3 수험생 집중 지원 / 최상위권 목표 학생·고소득 학부모 |

가격 티어 구조 (B2B)

| 상품 | 가격 | 포함 내용 | 타깃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학교 Lite 라이선스 | 연 300만 원 (300명 이하 재학교) | 학생 계정 전교생 발급, 교사 대시보드 5개, 학교 진학 성과 분석 리포트 연 2회 | 소규모 고등학교 |
| 학교 Standard 라이선스 | 연 500만 원 (301~700명) | 학생 계정 전교생 발급, 교사 대시보드 10개, 분기별 진학 성과 리포트, 교사 대상 플랫폼 사용 교육 포함 | 중·대규모 일반고 |
| 학교 Premium 라이선스 | 연 700만 원 (700명 초과) | Standard 전체 포함 + 월별 진학 성과 리포트, 전담 CS 배정, 입시 컨설턴트 연 1회 교사 연수 지원 | 대규모 고등학교·특수목적고 |
| 화이트라벨·API | 월 50~200만 원 (규모별 차등) | AI 기능 자사 브랜드 탑재, API 호출 한도 차등, 커스터마이징 지원 | 입시 학원·컨설팅 업체 |

경쟁 제품 대비 가격 비교

| 서비스 | 월 비용 (환산) | 연 비용 (환산) | 핵심 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진학사 프리미엄 [7] | 약 4,000원 | 약 48,000원 | 수능 기반 모의지원·합격선 예측 | 입시 정보 열람 위주, 전략 수립 없음 |
| 유웨이 프리미엄 [7] | 약 4,000원 | 약 48,000원 | 입시 정보 포털, 모의지원 | 정시 중심, 학종 전략 없음 |
| 대학어디가 [7] | 무료 | 무료 | 대학·학과 정보 열람, 입시 결과 공개 | 교육부 운영 공공 포털, 개인화 없음 |
| 메이저맵 [7] | 무료 | 무료 | 학과 정보 검색·시각화 | 탐색 도구에 국한, 실행 관리 없음 |
| 뤼이드 산타 [7] | 약 12,000원 | 약 144,000원 | AI 기반 수능 영어·TOEIC 학습 | 단일 과목 특화, 입시 전략 없음 |
| 오프라인 컨설팅 (중급) [6] | 약 40~80만 원 | 약 500만 원↑ | 1:1 전문가 상담 (일회성) | 팔로업 없음, 수도권 편중 |
| 본 서비스 Starter | 39,000원 | 374,400원 (연간 결제) | 요강 분석 + 로드맵 + 기본 예측 | 오프라인 대비 1/13 수준 |
| 본 서비스 Pro | 89,000원 | 854,400원 (연간 결제) | 풀 사이클 AI 관리 (수시·정시 통합) | 오프라인 대비 1/6 수준 |
| 본 서비스 Enterprise | 149,000원 | 1,430,400원 (연간 결제) | Pro + 전문가 혼합 코칭 | 오프라인 대비 1/3~1/4 수준 |

> 가격 전략 근거: 오프라인 컨설팅(연 500만 원↑) [6]과 온라인 정보 플랫폼(연 5만 원 미만) [7] 사이의 명확한 가격 공백 구간 선점; Pro 플랜(월 89,000원)을 핵심 수익원으로 설계하여 ARPU 극대화

손익분기점 도달 조건

- 초기 투자비 기준: 개발·론칭까지 약 8억 원 (18개월 기준, 업계 추정치)

- 월 고정 운영비 추정 (론칭 후 기준):

| 비용 항목 | 월 추정액 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 (11명 기준) | 약 4,500만 원 | 평균 연봉 5,000만 원 × 11명 ÷ 12 (업계 추정치) |
| LLM API 비용 | 약 500만 원 (초기) → 사용자 비례 증가 | GPT-4o 기준 사용자당 약 1,000~3,000원/월 추정 (업계 추정치) |
| 클라우드 인프라 (AWS) | 약 200만 원 (초기) | 서버리스 기반 초기 최소화 (업계 추정치) |
| 마케팅·광고비 | 약 1,500만 원 | 온라인 광고·콘텐츠 마케팅 집중 (업계 추정치) |
| 기타 운영비 | 약 300만 원 | 고객 지원·도구·운영비 (업계 추정치) |
| 월 총 고정비 합계 | 약 7,000만 원 | 업계 추정치 합산 |

- BEP 달성 조건 (월 기준):

- 월 수익 ≥ 7,000만 원

- 유료 구독자 믹스 가정: Starter 40% / Pro 50% / Enterprise 10% → 가중 평균 ARPU 약 78,000원/월

- BEP 구독자 수: 7,000만 원 ÷ 78,000원 ≈ 약 897명 (운영비 기준 손익분기, 업계 추정치)

- 초기 투자 회수 기준 추가 고려 시 (8억 원 ÷ 24개월 = 월 3,333만 원 상각 포함): 월 수익 필요액 ≈ 1억 333만 원 → 약 1,325명 유료 구독자 필요 (업계 추정치)

- 론칭 후 8~10개월 내 운영 BEP, 24~30개월 내 투자 회수 BEP 달성 목표 (1년 차 말 5,000명 목표 기준 달성 가능 수준)

12. 사업 전망 (Business Forecast)

12.1 리소스 계획

인력 계획 (단계별 확장)

| 역할 | Phase 1 (0~18개월) | Phase 2 (19~36개월) | Phase 3 (37~60개월) | 주요 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI/ML 엔지니어 | 3명 | +2명 (총 5명) | +2명 (총 7명) | LLM 파이프라인, RAG 구축, 합격률 예측 모델, 에이전트 오케스트레이션 |
| 백엔드 엔지니어 | 2명 | +1명 (총 3명) | +2명 (총 5명) | API 서버, 데이터 파이프라인, 외부 연동 (NEIS, 카카오 알림톡) |
| 프론트엔드 엔지니어 | 2명 | +1명 (총 3명) | +1명 (총 4명) | 웹 대시보드 (Next.js), 모바일 앱 (React Native) |
| 입시 도메인 컨설턴트 | 2명 | +2명 (총 4명) | +2명 (총 6명) | 입시 요강 DB 구축·검증, 세특 패턴 설계, AI 출력물 품질 검토 |
| PM | 1명 | +1명 (총 2명) | +1명 (총 3명) | 제품 로드맵, 이해관계자 조율, B2B 영업 지원 |
| UX/UI 디자이너 | 1명 | +1명 (총 2명) | +1명 (총 3명) | 사용자 경험 설계, 디자인 시스템 |
| 마케팅·그로스 | — | 2명 신규 | +1명 (총 3명) | 퍼포먼스 마케팅, 콘텐츠, B2B 영업 |
| 고객 지원 (CS) | 1명 (공동 담당) | 2명 전담 | +1명 (총 3명) | 사용자 문의 대응, 이탈 방지 |
| 총 인원 | 11명 | 22명 | 32명 | — |

비용 계획 (Phase 1 세부, 18개월 기준)

| 비용 구분 | 세부 항목 | Phase 1 합계 (18개월) | 월평균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직접비 |  |  |  |
| 인건비 | 11명 × 평균 연봉 5,000만 원 × 1.5년 | 약 5억 5,000만 원 | 약 3,667만 원 |
| LLM·AI API 비용 | GPT-4o, Claude API, Pinecone 등 | 약 8,000만 원 | 약 444만 원 |
| 클라우드 인프라 | AWS ECS + RDS + S3, CDN | 약 5,000만 원 | 약 278만 원 |
| 외주 개발 | 초기 데이터 수집·입시 DB 구축 외주 | 약 3,000만 원 | 일시성 |
| 간접비 |  |  |  |
| 마케팅·광고 | 콘텐츠 마케팅, SNS 광고, 바이럴 시딩 | 약 7,000만 원 | 약 389만 원 |
| 사무실·운영비 | 임대료, 소프트웨어 구독, 법무·회계 | 약 5,000만 원 | 약 278만 원 |
| 예비비 | 예상치 못한 개발 지연·비용 초과 대비 | 약 3,000만 원 | — |
| Phase 1 합계 |  | 약 8억 6,000만 원 | 약 4,778만 원 |

> 비고: 초기 투자 계획 8억 원 [핵심 요약 기준] 대비 약 6,000만 원 초과 추정치 포함; 예비비 활용 또는 시드 라운드 조달액 일부로 충당 권고 (업계 추정치)

Phase 2~3 추가 비용 전망

| 단계 | 추가 인건비 (연간) | 마케팅·영업비 (연간) | 인프라·AI API (연간) | 연간 총 운영비 추정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 (2년 차) | 약 7억 원 (22명 기준) | 약 3억 원 | 약 2억 원 | 약 13억 원 |
| Phase 2 (3년 차) | 약 7억 원 | 약 5억 원 | 약 4억 원 | 약 18억 원 |
| Phase 3 (4년 차) | 약 12억 원 (32명 기준) | 약 8억 원 | 약 7억 원 | 약 30억 원 |
| Phase 3 (5년 차) | 약 14억 원 | 약 10억 원 | 약 10억 원 | 약 38억 원 |

> 업계 추정치 기반; LLM API 단가 하락 트렌드 반영 시 인프라·API 비용 절감 여지 존재 [5]

12.2 매출 전망

핵심 가정 (공통)

- 유료 구독자 플랜 믹스: Starter 40% / Pro 50% / Enterprise 10%

- 가중 평균 ARPU: (39,000 × 0.4) + (89,000 × 0.5) + (149,000 × 0.1) = 15,600 + 44,500 + 14,900 = 약 75,000원/월 (업계 추정치)

- 연간 결제 비율 30% 가정 시 이탈률 감소 효과 반영 → 실질 ARPU 약 78,000원/월 (업계 추정치)

- B2B 학교 라이선스 평균 단가: 연 500만 원/교

- 화이트라벨·API 파트너 평균 단가: 월 100만 원/사

① 보수 시나리오 (Conservative)

> 가정: 초기 사용자 획득 속도 저조, 학교 B2B 채널 개척 지연, 시장 인지도 형성 지체

| 시점 | B2C 유료 구독자 | B2B 계약 학교 | 화이트라벨 파트너 | B2C 월 매출 | B2B 월 환산 매출 | 연간 총 매출 추정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 론칭 6개월 | 500명 | — | — | 약 3,900만 원 | — | 약 2억 3,400만 원 |
| 1년 차 말 | 2,500명 | 5개교 | — | 약 1억 9,500만 원 | 약 208만 원 | 약 16억 원 |
| 2년 차 말 | 7,000명 | 30개교 | 5개사 | 약 5억 4,600만 원 | 약 1,750만 원 | 약 51억 원 |
| 3년 차 말 | 15,000명 | 100개교 | 10개사 | 약 11억 7,000만 원 | 약 5,833만 원 | 약 131억 원 |
| 5년 차 말 | 30,000명 | 200개교 | 20개사 | 약 23억 4,000만 원 | 약 1억 833만 원 | 약 290억 원 |

② 기본 시나리오 (Base)

> 가정: 목표 KPI 대비 80~100% 달성, 고교학점제 수요 견인, 입시 커뮤니티 바이럴 정상 작동

| 시점 | B2C 유료 구독자 | B2B 계약 학교 | 화이트라벨 파트너 | B2C 월 매출 | B2B 월 환산 매출 | 연간 총 매출 추정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 론칭 6개월 | 1,000명 | — | — | 약 7,800만 원 | — | 약 4억 7,000만 원 |
| 1년 차 말 | 5,000명 | 10개교 | — | 약 3억 9,000만 원 | 약 417만 원 | 약 32억 원 |
| 2년 차 말 | 15,000명 | 50개교 | 10개사 | 약 11억 7,000만 원 | 약 3,083만 원 | 약 116억 원 |
| 3년 차 말 | 30,000명 | 200개교 | 20개사 | 약 23억 4,000만 원 | 약 1억 833만 원 | 약 293억 원 |
| 5년 차 말 | 60,000명 | 400개교 | 50개사 | 약 46억 8,000만 원 | 약 2억 5,000만 원 | 약 647억 원 |

③ 낙관 시나리오 (Optimistic)

> 가정: 주요 교육청 공공 조달 채널 조기 개척, 대형 학원 체인 화이트라벨 계약 성사, 언론 보도·SNS 바이럴 폭발

| 시점 | B2C 유료 구독자 | B2B 계약 학교 | 화이트라벨 파트너 | B2C 월 매출 | B2B 월 환산 매출 | 연간 총 매출 추정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 론칭 6개월 | 2,000명 | — | 2개사 | 약 1억 5,600만 원 | 약 167만 원 | 약 9억 4,000만 원 |
| 1년 차 말 | 10,000명 | 20개교 | 5개사 | 약 7억 8,000만 원 | 약 1,250만 원 | 약 66억 원 |
| 2년 차 말 | 25,000명 | 100개교 | 20개사 | 약 19억 5,000만 원 | 약 6,667만 원 | 약 201억 원 |
| 3년 차 말 | 50,000명 | 300개교 | 40개사 | 약 39억 원 | 약 1억 9,167만 원 | 약 493억 원 |
| 5년 차 말 | 100,000명 | 500개교 | 100개사 | 약 78억 원 | 약 4억 5,833만 원 | 약 1,104억 원 |

> 모든 시나리오 수치는 업계 추정치 기반; Phase 3 수수료·광고 수익은 별도 산정 (기본 시나리오 기준 3년 차 추가 약 40억 원 추정)

시나리오별 연도별 매출 요약 비교표

| 연도 | 보수 시나리오 | 기본 시나리오 | 낙관 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1년 차 | 약 16억 원 | 약 32억 원 | 약 66억 원 |
| 2년 차 | 약 51억 원 | 약 116억 원 | 약 201억 원 |
| 3년 차 | 약 131억 원 | 약 293억 원 | 약 493억 원 |
| 4년 차 | 약 195억 원 | 약 440억 원 | 약 780억 원 |
| 5년 차 | 약 290억 원 | 약 647억 원 | 약 1,104억 원 |

12.3 손익분기 시점 (BEP)

BEP 전제 조건

| 항목 | 가정치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 유료 구독 가중 평균 ARPU | 약 78,000원/월 | Starter 40% / Pro 50% / Enterprise 10% 믹스 기준 (업계 추정치) |
| 월 고정 운영비 | 약 7,000만 원 (1년 차 기준) | 인건비·API·인프라·마케팅 합산 (업계 추정치) |
| 월 변동비 (LLM API) | 구독자당 약 2,000원/월 추정 | GPT-4o 사용량 기반 (업계 추정치) |
| 유효 ARPU (변동비 차감) | 약 76,000원/월 | 78,000원 - 2,000원 (업계 추정치) |
| 초기 투자 회수 대상액 | 약 8억 원 | Phase 1 개발·론칭 투자 총액 (업계 추정치) |
| 투자 회수 기간 가정 | 24개월 분할 상각 | 월 상각액 약 3,333만 원 |

운영 BEP (월 고정비 기준)

```

월 고정비 7,000만 원 ÷ 유효 ARPU 76,000원 ≈ 구독자 922명

→ 운영 BEP: 유료 구독자 약 922명 도달 시점

→ 기본 시나리오 기준: 론칭 후 약 4~5개월 내 달성 가능 (업계 추정치)

```

투자 회수 BEP (초기 8억 원 포함 기준)

```

월 총 비용 = 고정비 7,000만 원 + 투자 상각 3,333만 원 = 1억 333만 원/월

투자 BEP 구독자 수 = 1억 333만 원 ÷ 76,000원 ≈ 1,360명

→ 투자 BEP: 유료 구독자 약 1,360명 지속 유지 시 24개월 내 회수

→ 기본 시나리오 기준: 론칭 후 약 6~8개월 내 BEP 돌파 추정 (업계 추정치)

```

분기별 BEP 달성 경로 (기본 시나리오 기준)

| 분기 | 예상 유료 구독자 | 월 B2C 수익 추정 | 월 운영비 추정 | 월 손익 (추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 (론칭~3개월) | 300명 | 약 2,340만 원 | 약 7,000만 원 | -4,660만 원 (적자) |
| Q2 (4~6개월) | 1,000명 | 약 7,800만 원 | 약 7,200만 원 | +600만 원 (운영 BEP 돌파) |
| Q3 (7~9개월) | 2,500명 | 약 1억 9,500만 원 | 약 7,500만 원 | +1억 2,000만 원 (흑자 전환) |
| Q4 (10~12개월) | 5,000명 | 약 3억 9,000만 원 | 약 8,000만 원 | +3억 1,000만 원 |
| 2년 차 Q4 | 15,000명 | 약 11억 7,000만 원 | 약 1억 1,000만 원 | +10억 6,000만 원 |

> 업계 추정치 기반; B2B 수익은 2년 차 이후부터 포함되어 BEP 가속화 효과 예상

13. 리스크 분석 (Risk Analysis)

13.1 기술 리스크

R1. LLM 환각(Hallucination)으로 인한 입시 정보 오류 제공

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🔴 High (심각도 높음, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | GPT-4o·Claude 등 LLM이 존재하지 않는 전형 정보·합격선을 사실처럼 생성; 입시 결과에 직접 영향을 미치는 오정보가 실제 지원 결정에 활용될 경우 이용자 피해 및 브랜드 치명적 손상 |
| 발생 시나리오 | RAG 파이프라인 미작동 시 LLM이 학습 데이터 기반 추정 답변 생성 → 구버전 또는 미존재 전형 안내 |
| 대응 방안 | ① RAG 파이프라인 의무 적용: 모든 입시 정보 답변에 벡터 DB 검색 결과 근거 인용 표시 필수화; ② 도메인 전문 컨설턴트 월 1회 AI 출력물 정기 검증 및 오류 패턴 피드백 루프 구축; ③ 서비스 내 면책 고지 (법률 검토 기반): "본 서비스 정보는 참고용이며 최종 지원 전 대학 공식 입시 요강 확인 필요" 명시; ④ 사용자 오류 신고 기능 내장 → 신고 즉시 해당 응답 격리·검토 후 재배포 |

R2. 합격률 예측 모델 정확도 신뢰성 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 높음) |
| 리스크 내용 | 초기 데이터 부족 상태에서의 합격률 예측 모델 정확도 낮음 → 사용자의 과신 또는 불신 모두 서비스 이탈 원인; 학생부(세특) 질적 평가의 비정량적 요소 수치화의 근본적 한계 |
| 대응 방안 | ① 서비스 초기 예측 정확도 과장 마케팅 자제; 신뢰 구간 표시 (예: "합격 확률 65~72%, 데이터 신뢰도 보통") 도입; ② 초기 1~2년간 합격률 예측을 "참고 지표"로 명확히 포지셔닝, 정성적 가이드라인 병행 제공; ③ 실제 합격·불합격 사례 데이터 축적 가속화 (합격자 인터뷰·동의 기반 데이터 수집); ④ 모델 예측 오차율 정기 공개 (투명성 강화) |

R3. 데이터 파이프라인 장애 및 입시 요강 수집 실패

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | 대학 공식 홈페이지 구조 변경 시 크롤링·파싱 실패 → 입시 요강 데이터 미업데이트; 수시 원서접수 시즌 대규모 트래픽 집중 시 서버 장애 |
| 대응 방안 | ① 크롤링 파이프라인 이상 감지 알림 시스템 구축 (Slack·PagerDuty 연동); ② 전문 컨설턴트 수동 검증 레이어 병행 운영; ③ AWS Auto Scaling 기반 트래픽 급증 대응 인프라 설계; ④ 수시 시즌 전 부하 테스트 (Load Test) 의무 실시 |

13.2 시장 리스크

R4. 기존 대형 플랫폼(진학사·유웨이)의 AI 기능 내재화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🔴 High (심각도 높음, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | 기존 입시 정보 플랫폼(진학사·유웨이)이 기확보한 방대한 입시 데이터·사용자 기반을 활용해 AI 기능을 빠르게 추가할 경우 차별화 약화; 네이버·카카오 등 대형 IT 기업의 에듀테크 신규 진출 가능성 [7] |
| 대응 방안 | ① 초기 2년간 입시 도메인 특화 데이터(세특 패턴 DB·합격자 실행 이력) 집중 축적 → 데이터 해자(Data Moat) 선점; ② B2B 학교 네트워크 조기 확보 → 기관 단위 Lock-in으로 대형 플랫폼 진입 장벽 구축; ③ 입시 전문 컨설턴트·합격자 커뮤니티와 파트너십 강화 → 브랜드 신뢰 자산 조기 확립; ④ 전문성 기반 프리미엄 포지셔닝 유지 (제너럴리스트 대형 플랫폼과 차별화) |

R5. 입시 제도 급격한 변경에 따른 서비스 가치 저하

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | 정부의 수시·학종 폐지 또는 대폭 축소 정책 발표 시 학종 세특 전략·학생부 관리 기능의 시장 수요 급감; 수능 절대평가 전환, AI 수능 도입 등 제도적 변화 시 예측 모델 전면 재설계 필요 |
| 발생 시나리오 | 교육부의 대입제도 공정성 강화 방안으로 학종 비율 대폭 축소 발표 (2026~2028년 주요 개편 논의 진행 중) |
| 대응 방안 | ① 수시·정시 통합 관리 플랫폼으로 초기부터 포지셔닝 → 단일 전형 의존 최소화; ② 제도 변경 시 AI 모델·추천 로직 신속 업데이트 가능한 모듈형 아키텍처 설계; ③ 입시 제도 변화 모니터링 전담 인력(도메인 컨설턴트) 운영 → 법령·정책 변경 발표 후 30일 내 서비스 반영 목표; ④ 고교학점제 과목 관리·학습 로드맵 기능은 제도 변경과 무관한 범용 학습 관리 도구로 확장 가능 |

R6. 사교육 시장 수요 침체 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟢 Low (심각도 낮음, 발생 가능성 낮음) |
| 리스크 내용 | 경기 침체·출생률 저하로 고등학생 수 감소 추세 → 중장기적 TAM 축소 [1] |
| 데이터 근거 | 고등학생 수: 2024년 약 126만 명 [1]; 저출생 추세로 2030년대 이후 고등학생 수 감소 불가피 |
| 대응 방안 | ① 단기(5년 내): 현 고등학생 세대 집중 공략으로 목표 달성 가능 수준의 시장 존재; ② 중장기: 대학원 입시·편입·해외 대학 입시(Phase 4 확장) 및 성인 교육 영역으로 서비스 버티컬 확장; ③ 해외 한인 학생·국내 거주 외국인 학생 대상 글로벌 확장 검토 |

13.3 인력 리스크

R7. 핵심 AI/ML 인재 확보·이탈 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🔴 High (심각도 높음, 발생 가능성 높음) |
| 리스크 내용 | AI/ML 엔지니어 인재 공급 부족으로 채용 경쟁 심화 → 적정 인재 확보 실패 또는 핵심 개발자 이탈 시 제품 개발 일정 차질; 국내 AI 스타트업·대기업(네이버·카카오) 간 인재 쟁탈 심화 |
| 대응 방안 | ① 스톡옵션(주식매수선택권) 및 성과 기반 인센티브로 핵심 인재 장기 리텐션 설계; ② 국내 AI 대학원(KAIST·POSTECH·서울대 AI 연구소) 산학 협력·인턴십 채용 파이프라인 구축; ③ 풀타임 AI 엔지니어 + 외주·프리랜서 하이브리드 모델로 인력 유연성 확보; ④ 핵심 기술 지식의 문서화·코드 리뷰 의무화 → 단일 인원 의존도(Bus Factor) 최소화 |

R8. 입시 도메인 전문가 확보 및 품질 유지 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | 우수 입시 컨설턴트 확보 실패 시 AI 출력물 검증 품질 저하 → 서비스 신뢰도 하락; 컨설턴트 이직 시 도메인 지식 유출 위험 |
| 대응 방안 | ① 현직 입시 전문 컨설턴트·전국 고등학교 진학 교사 출신 인재 집중 채용; ② 입시 도메인 지식을 체계적 문서·DB로 내재화 (지식 이전 프로세스 의무화); ③ 프리랜서 입시 전문가 네트워크 구축 → 검수 작업 분산 |

13.4 규제·법률 리스크 *(필수 항목)*

R9. 개인정보보호법 및 아동·청소년 데이터 처리 규제 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🔴 High (심각도 매우 높음, 발생 가능성 높음) |
| 리스크 내용 | 주요 사용자가 만 14세 이상 고등학생(미성년자 포함)으로, 개인정보보호법 제22조에 따라 만 14세 미만 미성년자 개인정보 수집 시 법정대리인(부모) 동의 의무 적용 [개인정보보호법]; 학생의 성적·학생부 정보는 민감 개인정보에 준하는 처리 필요; 개인정보보호위원회 과징금·과태료 부과 리스크 |
| 세부 법령 | ① 개인정보 보호법 (법률 제18972호): 민감정보 처리 동의, 만 14세 미만 법정대리인 동의; ② 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률: 이용자 동의·위탁 처리 공개; ③ 교육기본법·초중등교육법: 학생 정보 취급 주의 의무; ④ AI 기본법 (2024년 국회 통과, 2026년 2월 시행 예정): 고영향 AI 시스템 신뢰성·투명성 의무 |
| 발생 시나리오 | ① 학생 성적·학생부 데이터 무단 제3자 제공 또는 마케팅 활용 시 개인정보보호법 위반 → 최대 매출액 3% 과징금; ② AI 합격률 예측 결과가 특정 학생의 진학 기회에 영향을 미치는 "고영향 AI 결정"으로 판정 시 AI 기본법 규제 대상 가능성 |
| 대응 방안 | ① Privacy by Design 원칙 내재화: 서비스 설계 단계부터 최소 데이터 수집(Data Minimization) 원칙 적용; ② 법정대리인 동의 프로세스 구축: 회원 가입 시 생년월일 확인 → 만 14세 미만 판정 시 부모 동의 절차 자동 트리거; ③ 학생 성적·학생부 데이터의 제3자 제공 원칙적 금지; 서버 내 암호화 저장(AES-256) 및 접근 권한 최소화; ④ 개인정보 보호 전문 법무법인 자문 계약 (론칭 전 의무); ⑤ 개인정보 처리방침·이용약관에 AI 활용 사실·학습 데이터 사용 범위 명시 (투명성 확보); ⑥ AI 기본법 시행(2026년 2월) 대비: 합격률 예측 기능을 "고영향 AI"로 자체 분류하고 인간 검토(Human-in-the-Loop) 레이어 포함 설계; ⑦ 연간 개인정보 보호 실태 자체 점검 및 외부 인증(ISMS-P) 취득 추진 |

R10. AI 생성 콘텐츠의 저작권·윤리 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 중간) |
| 리스크 내용 | AI가 생성한 세특 작성 코칭 문장이 기존 합격자 세특 내용을 사실상 복제하는 경우 저작권 침해 가능성 제기; 학생이 AI 생성 세특을 그대로 제출 시 대학 측의 AI 생성 콘텐츠 감지·불이익 처리 가능성 |
| 대응 방안 | ① AI 생성 세특은 "초안 코칭"으로 명확히 포지셔닝 → 학생이 반드시 자신의 언어로 수정·재작성하도록 UX 설계(예: 생성 문장 직접 복사 방지 경고); ② 서비스 이용약관에 "AI 생성 콘텐츠 그대로 학생부 제출 시 발생하는 불이익은 이용자 책임" 명시; ③ 학습 데이터로 활용하는 합격자 세특 데이터는 본인 동의 기반 수집 원칙 준수 |

R11. 사교육 규제 정책 리스크

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리스크 수준 | 🟡 Medium (심각도 중간, 발생 가능성 낮음) |
| 리스크 내용 | 정부의 사교육 규제 강화 정책(예: 입시 컨설팅 업체 광고 제한, 입시 정보 제공 서비스 규제) 도입 시 마케팅·영업 제약; 공정거래위원회의 에듀테크 광고·수익 모델 심사 강화 가능성 |
| 대응 방안 | ① B2C 마케팅에서 과장된 합격 보장 문구 사용 전면 금지 (소비자보호법·표시광고법 준수); ② 공교육 보완재(교사 지원 도구·공공 교육 격차 해소) 포지셔닝 강조로 규제 리스크 최소화; ③ 교육부·교육청과의 협력 관계 구축 → 공공 조달 채널 진입으로 규제 우호적 이미지 확보 |

리스크 종합 매트릭스

| 리스크 | 심각도 | 발생 가능성 | 종합 위험도 | 우선 대응 순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R9. 개인정보·AI 규제 | 매우 높음 | 높음 | 🔴 Critical | 1순위 |
| R1. LLM 환각·오정보 | 높음 | 중간 | 🔴 High | 2순위 |
| R4. 대형 플랫폼 AI 내재화 | 높음 | 중간 | 🔴 High | 3순위 |
| R7. AI 인재 확보·이탈 | 높음 | 높음 | 🔴 High | 4순위 |
| R2. 합격률 예측 신뢰도 | 중간 | 높음 | 🟡 Medium | 5순위 |
| R5. 입시 제도 변경 | 중간 | 중간 | 🟡 Medium | 6순위 |
| R10. AI 생성 저작권 | 중간 | 중간 | 🟡 Medium | 7순위 |
| R11. 사교육 규제 강화 | 중간 | 낮음 | 🟡 Medium | 8순위 |
| R3. 데이터 파이프라인 장애 | 중간 | 중간 | 🟡 Medium | 9순위 |
| R8. 도메인 전문가 리스크 | 중간 | 중간 | 🟡 Medium | 10순위 |
| R6. 사교육 수요 침체 | 낮음 | 낮음 | 🟢 Low | 11순위 |

참고문헌 (References)

- [1] 2023년 한국 초·중·고 사교육비 총액 27조 1천억 원, 고등학생 1인당 월평균 사교육비 46.1만 원, 고등학생 수 약 126만 명 (2024년 기준)

- 출처: 통계청·교육부, 「초·중·고 사교육비 조사」 (2023년 기준)

- URL: https://kosis.kr (통계청 KOSIS 공식 통계)

- [2] 2025학년도 고1부터 고교학점제 전면 적용, 학생 개인별 과목 선택 및 입시 전략 연계 변화

- 출처: 교육부, 「고교학점제 종합 추진계획」

- URL: https://www.moe.go.kr

- [3] 2025학년도 수시 학생부종합전형 전국 4년제 대학 모집 비율 약 24.3%, 상위 15개 대학 학종 비율 40~70% 수준

- 출처: 한국대학교육협의회 (대교협), 「2025학년도 대입전형 시행계획」

- URL: https://www.kcue.or.kr

- [4] 글로벌 에듀테크 시장 2024년 약 1,422억 달러·2030년 3,489억 달러 전망 (CAGR 약 16.3%), 국내 에듀테크 시장 2023년 약 8조 원 규모 추정

- 출처: HolonIQ, Global EdTech Market Report 2024 (업계 리서치 기관)

- URL: https://www.holoniq.com

- [5] AI 튜터링 시장 2023년 약 22억 달러 → 2030년 약 95억 달러 전망 (CAGR 약 23.5%), GPT-4o·Claude 3.5·Gemini 1.5 등 LLM 상용화, LangChain·LangGraph·CrewAI 등 에이전트 프레임워크 확장

- 출처: MarketsandMarkets, AI in Education Market Report; OpenAI·Anthropic·Google 공식 발표 자료

- URL: https://www.marketsandmarkets.com / https://openai.com / https://www.anthropic.com

- [6] 오프라인 전문 입시 컨설팅 비용: 1회 상담 50~200만 원 수준, 연간 패키지 500만 원 이상

- 출처: 국내 입시 컨설팅 업체 공시 가격 기준 (업계 추정치, 2024년 기준)

- URL: 업계 공개 자료 (특정 업체명 기재 생략)

- [7] 진학사·유웨이·대학어디가·뤼이드 산타·클래스팅 AI·메이저맵 기능 및 가격 비교 (2024년 12월 기준)

- 출처: 각 플랫폼 공식 웹사이트

- URL:

- 진학사: https://www.jinhak.com

- 유웨이: https://www.uway.com

- 대학어디가: https://www.adiga.kr

- 뤼이드 산타: https://kr.riiid.com

- 메이저맵: https://www.majormap.net (참고: https://wowtale.net/2022/05/24/40565/)

- 클래스팅 AI: https://www.classting.com

- [8] AI 컨설팅 회사 비교 및 평가 기준 (글로벌 AI 컨설팅 시장 레퍼런스)

- 출처: Scopic Software, 「Top AI Consulting Companies」

- URL: https://scopicsoftware.com/ko/blog/top-ai-consulting-companies/

- [9] AI 활용 경쟁사 분석 방법론 및 B2B 전략 컨설팅 프롬프트 실무 사례

- 출처: NextUnicorn Insight, 「AI로 3시간 만에 끝내는 경쟁사 분석 실전」

- URL: https://www.nextunicorn.kr/insight/d8eb79d129aa25b7

- [10] 고등교육 진학단계 기회형평성 제고방안 (비수도권 교육 격차·대입 지원 정책 관련)

- 출처: K-Developedia, 「고등교육 진학단계에서의 기회형평성 제고방안」

- URL: https://www.kdevelopedia.org/asset/99202005150152654/1589524231272.pdf

- [11] 개인정보 보호법 (법률 제18972호), 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, AI 기본법 (2024년 국회 통과, 2026년 2월 시행 예정)

- 출처: 국가법령정보센터

- URL: https://www.law.go.kr

- [12] 전라남도 교육청 학생 교육수당 성과분석 및 설문 조사 설계 (공교육 정책 사례 참고)

- 출처: 전라남도교육청, 「전남 학생 교육수당 성과분석 및 발전방안 연구」

- URL: https://www.jne.go.kr/upload/open/na/bbs_297/ntt_5133081/doc_dce8dbe0-402b-447d-a67a-cf6740f69c0f1736a8375b16666.pdf

14. Devil's Advocate — 현실 검증 및 첫단계 추천

14.1 기획서 검토 의견

## 1. 핵심 요약 (Executive Summary) → 지적 사항

① 유료 구독자 목표의 근거 부재

- 론칭 1년 차 5,000명, 3년 차 30,000명 목표가 제시되어 있으나, 이를 뒷받침하는 전환율·CAC(고객 획득 비용)·채널별 예상 유입 수 등 산출 근거가 전혀 없음

- 국내 에듀테크 유사 서비스(메이저맵 30만 명 '가입자' 달성에도 실제 유료 전환율은 공개된 바 없음)의 무료→유료 전환율은 통상 1~5% 수준임을 감안할 때, 론칭 첫해 유료 5,000명 달성을 위해서는 최소 10만~50만 명의 무료 유입이 선행되어야 하나 이에 대한 마케팅 예산·채널 계획이 초기 투자 8억 원 안에 현실적으로 포함되어 있는지 불분명

- 조건 제시: 1년 차 5,000명 목표 달성을 위해서는 최소 CAC 10만 원 기준으로도 마케팅 예산 5억 원이 별도 필요하며, 이는 현재 제시된 8억 원 전체 예산의 62%에 해당

② 초기 투자 8억 원의 과소 추정 가능성

- 핵심 인력 11명 × 18개월 기준 인건비만 계산해도, AI/ML 시니어 엔지니어 연봉 평균 8,000만~1억 원(2024년 국내 시장 기준) × 3명 × 1.5년 = 3.6~4.5억 원

- 백엔드·프론트 2명씩 연봉 6,000만~7,000만 원 기준 × 4명 × 1.5년 = 3.6~4.2억 원

- 인건비 합계만으로 이미 7.2~8.7억 원 수준, 제시된 인건비 예산 5.5억 원은 시니어급 인력 확보 시 심각하게 부족

- 조건 제시: 시니어 AI 엔지니어 3명 확보를 전제로 실제 18개월 소요 예산은 최소 15억~20억 원 이상으로 재산정 필요

## 4. 솔루션 (Solution) → 지적 사항

① 합격률 예측 엔진의 기술적 과대평가

- "학생부(세특·행특) + 수능 통합 ML 예측, 수시 학종 예측 업계 최초"로 표방하나, 학종의 합불은 서류·면접 평가 과정에서 평가자의 주관적 판단·대학별 내부 기준이 결정적임

- 세특의 '완성도 점수'나 체크리스트 '완료율'이 합격과 상관관계가 있다는 것을 입증할 학습 데이터(레이블된 합격/불합격 학생의 실제 학생부 데이터)가 초기에는 존재하지 않음

- 공개된 합격 수기·대입정보포털 데이터만으로는 대학 내부 평가 기준과의 정합성을 검증할 수 없어, 론칭 초기 예측 결과는 사실상 '계산된 추측' 수준에 불과

- 조건 제시: 합격률 예측 기능을 신뢰 수준으로 제공하려면 최소 학과별 합격·불합격 학생의 학생부 원문 500건 이상의 레이블 데이터가 필요하며, 이는 법적·윤리적 데이터 수집 허들을 함께 해결해야 하는 선결 과제

② 세특 AI 코칭 기능의 규제 리스크 미반영

- "세특 문장 형식으로 재구성 코칭"이라는 기능은 실질적으로 학생부 대리 작성 보조 도구로 기능할 수 있으며, 교육부의 학생부 기재 요령(교사가 직접 관찰한 사실 기반 기재 원칙)과 정면으로 충돌 가능

- 2023년 교육부가 AI 기반 자소서 작성 보조 도구에 대해 부정 사용 여부를 논의한 선례 존재

- 기획서 법무 검토 항목에 "NEIS 연동 가능성"은 포함되어 있으나, 세특 AI 생성 기능의 법적 허용 범위에 대한 검토가 누락되어 있음

- 조건 제시: 세특 코칭 기능은 "문장 생성"이 아닌 "탐구 방향 제안·피드백"으로 기능 명칭과 UX를 명확히 제한하고, 출시 전 교육부 유권 해석 또는 법무법인 공식 의견서 확보 필수

③ OCR 기반 학생부 자동 파싱의 실현 가능성 과대평가

- 학생부(NEIS 발급 PDF)는 교육부가 복사 방지·워터마크 등 보안 처리를 적용하여 일반 OCR로 파싱이 매우 어려운 구조

- NEIS API는 교육부·학교 기관 전용으로 외부 민간 기업에 직접 개방되지 않으며, 학생 개인이 발급받은 PDF를 업로드하는 방식은 개인정보 처리 동의 범위·보안 기준을 별도로 충족해야 함

- 조건 제시: 학생부 자동 파싱 기능은 MVP 단계에서 제외하고, 학생이 주요 성적·활동 내용을 직접 입력하는 수동 입력 방식으로 먼저 출시 후 단계적 자동화 고도화가 현실적

## 5. 경쟁 분석 (Competitive Analysis) → 지적 사항

① "직접 경쟁사 미확인"의 위험한 낙관성

- 직접 경쟁 SaaS가 없다는 것은 시장 기회일 수도 있지만, 수요 자체가 없다는 신호일 가능성도 동일하게 존재

- 국내 에듀테크 투자 시장에서 이미 수년간 여러 입시 AI 스타트업이 시도했으나 유료 전환에 실패하고 소멸한 사례(입시 관련 챗봇·AI 추천 서비스 다수)가 있으며, 이에 대한 실패 원인 분석이 기획서에 완전히 누락되어 있음

- 카카오·네이버·SKT 등 대형 플랫폼이 동일 아이디어로 진입할 경우의 시나리오 분석 부재

- 조건 제시: 직접 경쟁사 부재를 강점으로만 해석하지 말고, 과거 유사 시도의 실패 사례 3~5건 분석을 통해 "왜 지금, 왜 우리가 가능한가"에 대한 설득력 있는 근거를 별도로 보완 필요

② 진학사·유웨이의 대응 가능성 과소평가

- 진학사(2024년 기준 연 매출 약 200억 원 이상 추정)와 유웨이는 이미 수백만 명의 기존 사용자 기반과 수십 년간 축적된 입시 데이터를 보유

- 본 서비스가 유의미한 성과를 거두는 순간 두 플랫폼이 AI 기능을 추가 개발하거나 인수합병을 시도하는 경쟁 대응이 충분히 예상됨에도 이에 대한 방어 전략이 구체적이지 않음

- 조건 제시: 진학사·유웨이의 AI 기능 추가 대응 시나리오를 가정한 차별화 유지 전략(데이터 Lock-in, 브랜드 신뢰, 커뮤니티 효과 등) 구체화 필요

## 8. 시장 정의·규모 (Market Definition & TAM) → 지적 사항

① TAM 산출의 구조적 과장

- "전체 사교육비 27.1조 원 × 고등학교 비중 37%"로 TAM 10조 원을 산출하고 있으나, 이 중 수학·영어 학원비 등 과목별 사교육비가 절대 다수를 차지하며, 실제 "입시 전략 컨설팅·정보 서비스"에 직접 지출되는 금액은 전체의 3~5% 수준으로 추정됨

- 보수적으로 계산하면 실질 TAM은 3,000억~5,000억 원 수준으로, 제시된 10조 원의 5% 미만

- TAM을 크게 제시하는 것이 투자 유치에 유리해 보이지만, 실제 SOM과의 괴리가 너무 클 경우 투자자 신뢰도 오히려 하락

② SAM 1.5조 원의 산출 근거 불명확

- "오프라인 입시 컨설팅 이용자 약 10만 명 × 연 100만 원"이라는 가정의 근거 데이터 없음

- 실제 전문 입시 컨설팅을 연간 100만 원 이상 지출하는 학생 수는 서울 강남·목동·분당 등 특정 지역 고소득 가구에 극히 집중되어 있으며, 전국 기준 10만 명은 상당한 과추정 가능성

- 조건 제시: TAM은 "고등학생 입시 전략 특화 지출" 항목으로 좁혀 재산출하고, 최소(Conservative)·기본(Base)·최대(Bull) 시나리오 3가지로 제시하여 산출 근거의 투명성 확보 필요

## 9. 로드맵 (Roadmap) → 지적 사항

① M7 공개 출시 일정의 비현실성

- M1(팀 구성)부터 M7(공개 출시)까지 6개월 내에 RAG 파이프라인 + 입시 요강 DB + AI 에이전트 로드맵 생성 + 합격률 예측 모델 + 세특 추천 + AI 챗봇 + 결제 시스템 + 모바일 앱을 동시에 완성하는 계획은 11명 규모의 팀으로는 극히 달성 어려운 범위

- 업계 통상 기준으로 유사 AI SaaS MVP 개발에 시니어 팀 기준 최소 9~12개월 소요가 일반적

- 조건 제시: M7 출시 범위를 웹 전용 + 핵심 2개 기능(요강 분석 + 3년 로드맵 생성)으로 극적으로 축소하고, 나머지 기능은 출시 후 분기별 순차 추가 일정으로 재편 필요

② Phase 3 수익 목표(연 300억 원, 3년 차)의 비현실성

- 3년 차 B2C 구독자 3만 명 × 월 ARPU 7만 원 × 12개월 = 252억 원 목표는, 국내 에듀테크 B2C SaaS에서 3년 내 3만 명 유료 구독자를 확보한 선례가 극히 드물다는 점에서 낙관적

- 비교: 메이저맵 30만 가입자 확보 후에도 대규모 유료 전환 성공 사례 미확인; 뤼이드(산타)는 글로벌 시장 포함 7년 이상 운영 후 누적 사용자 수백만 명 달성

- 연 매출 300억 원은 국내 에듀테크 스타트업 중 설립 3년 내 달성한 사례가 사실상 없음

- 조건 제시: 3년 차 유료 구독자 목표를 1만 명(보수 시나리오)~3만 명(낙관 시나리오)으로 분리하고, 보수 시나리오 기준 연 매출 100억 원 달성을 현실적 3년 차 목표로 재설정 권장

## 11. 사업 모델 (Business Model) → 지적 사항

① 저가 플랜(Starter 3.9만 원)의 단위 경제성 문제

- Starter 플랜 구독자 1인이 월 1회 요강 분석 쿼리 + 세특 추천 5회 + 챗봇 10회를 사용할 경우, GPT-4o API 호출 비용(입력 토큰 \$5/1M, 출력 \$15/1M 기준)으로도 건당 평균 0.1~0.5달러 × 16회 = 약 1.6~8달러 수준

- 여기에 RAG 벡터 검색 비용(Pinecone) + AWS 인프라 비용 + CS 비용 + 인건비를 더하면, Starter 구독자 1인당 월 실질 원가가 월 구독료를 초과하는 역마진 구조가 발생할 가능성이 높음

- 조건 제시: 출시 전 반드시 기능별 LLM 호출 비용 시뮬레이션을 수행하고, Starter 플랜 기능 제한(세특 추천 월 3회, 챗봇 월 5회 등)을 수익성 기준으로 재설계; 또는 Starter 플랜 가격을 5.9만 원 이상으로 상향 조정 검토 필요

② B2B 학교 라이선스 영업 주기 과소평가

- 학교 단위 계약은 학교장·교감·교육청 담당자의 다단계 의사결정 구조를 거쳐야 하며, 공공기관 특성상 계약 확정까지 최소 6개월~1년의 영업 사이클이 필요

- Phase 2에서 M13~M15(3개월) 내 시범 학교 10개교 계약을 목표로 하고 있으나, 영업 준비가 M10~M11에 시작되는 구조에서 3~5개월 내 학교 단위 계약 10건 달성은 실질적으로 불가능에 가까운 일정

- 조건 제시: 학교 B2B 영업은 최소 M7 출시 직후부터 병행 착수하고, 교육청 공문·설명회 일정을 6개월 이상 선행하여 준비해야 Phase 2 목표 달성 가능

14.2 MVP 첫단계 추천

최소 리소스·최단 기간 시장 검증 방법

핵심 원칙: AI 기능을 완전 자동화하기 이전에 "Wizard of Oz" 방식으로 먼저 수요와 지불 의향을 검증

① 권장 MVP 범위 (기능 2개만)

| 기능 | 내용 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 기능 1 | 목표 대학·학과 입력 → 3개년 입시 요강 핵심 요약 리포트 출력 | GPT-4o API + 미리 준비한 주요 30개 대학 요강 PDF를 RAG로 연결, 수동 검증 후 리포트 제공 |
| 기능 2 | 학생 프로필(학년·내신·목표 학과) 입력 → 학기별 세특 탐구 주제 3개 + 과목 추천 리스트 출력 | GPT-4o 프롬프트 엔지니어링 + 입시 도메인 컨설턴트 수동 검수 후 발송 (자동화 최소화) |

핵심 전략: 완전 자동화된 플랫폼이 아닌, 노션 폼 + GPT + 컨설턴트 수동 검수 + 이메일 발송 구조로 먼저 운영하여 기술 개발 비용 없이 수요 검증

② 예상 기간·인원

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 4~6주 |
| 인원 | AI 엔지니어 1명 (프롬프트 파이프라인) + 입시 도메인 컨설턴트 1명 (검수·발송) + PM 1명 |
| 예상 비용 | LLM API 비용 월 50만 원 이내 + 인건비 3인 × 1.5개월 = 총 약 3,000만~4,000만 원 수준 |
| 판매 채널 | 입시 맘카페 3~5곳 + 수험생 오픈카톡방 + 인스타그램 광고 (일 예산 10만 원) |
| 가격 검증 | 1회 리포트 3만~5만 원 선불 결제 (토스 링크 결제) → 유료 지불 의향 직접 검증 |

③ 성공·실패 판단 기준 (KPI)

| KPI | 성공 기준 | 실패 기준 (피벗 신호) |
| --- | --- | --- |
| 유료 결제 전환율 | 랜딩페이지 방문자 대비 5% 이상 결제 완료 | 3% 미만 → 가격 또는 가치 제안 재검토 |
| 재구매·재문의율 | 1회 이용 후 30% 이상이 추가 문의 또는 구독 의향 표시 | 10% 미만 → 서비스 핵심 가치 미전달 |
| 유료 결제 건수 | 6주 내 200건 이상 달성 | 50건 미만 → 수요 규모 재추정 |
| NPS (순추천지수) | 첫 이용자 30명 기준 NPS 40 이상 | NPS 20 미만 → 출력 품질 또는 UX 문제 |
| 평균 리포트 열람 시간 | 이메일 첨부 리포트 열람 후 재질문 응답률 50% 이상 | 열람 후 무반응 → 리포트 실용성 부족 |

6주 후 판단: 위 KPI 중 3개 이상 성공 기준 충족 시 → 플랫폼 개발 착수; 2개 이하 충족 시 → 타깃·가격·핵심 기능 전면 재검토

14.3 주의할 점

기술적 함정

- 합격률 예측 모델의 '작동하는 척'의 위험: 초기 데이터 부족 상태에서 수치를 출력하는 예측 모델은 학생·학부모에게 "72% 합격 가능"이라는 수치를 신뢰하게 만들고, 이것이 틀릴 경우 단순 불만을 넘어 법적 분쟁으로 비화 가능; 예측 기능은 반드시 "참고용 추정치, 보장하지 않음" 면책 조항 및 UI 설계로 오남용 차단 필수

- RAG 환각(Hallucination) 리스크: 입시 요강 분석 결과에 오류가 포함될 경우 학생이 잘못된 전형으로 지원 → 재지원 불가·기회 상실의 피해 발생 가능; 입시 정보는 단순 정보 오류가 아닌 인생 결과를 바꾸는 고위험 도메인임을 인식하고, 도메인 전문가의 필수 검수 프로세스를 자동화 이전 단계부터 내재화 필요

- 학교별 고교학점제 개설 과목 데이터 수집 난이도 극심: 전국 2,376개 고등학교의 학기별 개설 과목 목록은 공공 API로 제공되지 않으며, 학교별 수동 수집 또는 학생 직접 입력에 의존해야 하는 데이터 수집 병목이 과목 추천 기능의 정확도를 장기간 제약하는 요인으로 작용

시장 함정

- "불편하다"와 "돈을 낼 의향이 있다"의 차이 과소평가: 학생·학부모가 기존 입시 컨설팅에 불만을 갖고 있다는 것이 월 3.9~14.9만 원 SaaS 구독에 실제로 지불한다는 의미가 아님; 한국 교육 시장은 "AI보다 사람 전문가를 신뢰"하는 문화가 강하며, 특히 입시처럼 실패 리스크가 큰 영역에서 AI 자동화에 대한 학부모의 심리적 저항감을 충분히 검증하지 않은 채 유료 전환 목표를 설정하고 있음

- 실제 구매 결정권자(학부모)와 실사용자(학생)의 니즈 불일치: 학생은 입시 스트레스를 줄이는 간편함을 원하고, 학부모는 합격 확률 향상의 실질적 증거를 원하는데, 현재 기획서는 두 니즈를 동시에 충족하는 설계가 명확하지 않음; 학부모 유료 결제를 이끌어 내는 핵심 후크(Hook)가 "합격률 숫자"라면, 그 숫자의 신뢰도가 무너지는 순간 구독 해지 쇄도 발생 가능

- 고3(긴급 수요)과 고1(장기 투자)의 사용 행태 차이 간과: 고3은 즉각적 결과(수시 지원 전략, 면접 코칭)를 원하고 장기 구독 필요성이 낮은 반면, 고1은 장기 구독 의향은 있으나 당장의 절박함이 없어 유료 전환이 어려운 구조; 두 세그먼트를 동일한 가격·기능으로 묶은 현재 설계는 양쪽 모두에서 전환율 저하를 유발할 가능성

재무 함정

- 고교학점제 수요 급증에 따른 트래픽 계절성 리스크: 고1 신학기(3월), 수시 원서접수(9월), 수능(11월) 시즌에 트래픽이 집중되고 나머지 기간은 극심한 비수기 발생; 월정액 구독 모델과 계절성 사이의 구조적 긴장(비수기 대규모 구독 해지 → 현금흐름 불안정)에 대한 대응 전략(연간 구독 할인, 비수기 콘텐츠 강화 등) 기획서에 부재

- LLM API 비용의 역마진 임계점 관리 부재: OpenAI API 가격은 최근 지속 하락 추세이나, 사용자 수 급증 시 LLM 호출 비용이 매출 성장보다 빠르게 증가하는 구간이 반드시 발생하며, 이 임계점(Break-even 호출 수)을 플랜별로 사전 계산하고 기능 사용량에 Rate Limit을 적용하지 않으면 성장할수록 적자가 깊어지는 역설적 구조에 빠질 위험

- 초기 투자 소진 후 후속 투자 유치 실패 시나리오 부재: 8억 원으로 18개월을 버티는 계획이나, PMF 검증 지연 시 6~9개월 내 런웨이 고갈 가능성 존재; 브릿지 투자·정부 지원 사업(중기부 TIPS, 교육부 에듀테크 지원 사업) 활용 계획이 현금흐름 비상 시나리오로 반드시 포함되어야 함